市町村官民データ活用推進計画策定の手引

官民データ活用推進基本計画実行委員会

地方の官民データ活用推進計画に関する委員会

平成30年８月

**目次**

[**Ⅰ 総論 1**](#_Toc493165373)

[**はじめに 1**](#_Toc493165374)

[**１. 市町村官民データ活用推進計画とは 3**](#_Toc493165375)

[**２. 市町村官民データ活用推進計画の目的 4**](#_Toc493165376)

[**３. 市町村官民データ活用推進計画の効果 5**](#_Toc493165377)

[**４. 市町村官民データ活用推進計画作成における基本的考え方 6**](#_Toc493165378)

[**５. 市町村官民データ活用推進計画の策定及び推進体制 8**](#_Toc493165380)

[**６. 市町村官民データ活用推進計画の構成 9**](#_Toc493165381)

[**７. 国の施策との整合 10**](#_Toc493165383)

[**８. 国からの支援策の積極的活用 11**](#_Toc493165385)

[**９. サイバーセキュリティ及び個人情報等の適正な取扱いの確保 11**](#_Toc493165386)

[**Ⅱ　市町村官民データ活用推進計画の雛型 12**](#_Toc493165387)

[**１. ○○市の現状及び課題 12**](#_Toc493165388)

[**２. ○○市官民データ活用推進計画の目的 13**](#_Toc493165390)

[**３. ○○市官民データ活用推進計画の位置付け 14**](#_Toc493165391)

[**４. ○○市官民データ活用推進計画の推進体制 15**](#_Toc493165393)

[**５. 官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針 16**](#_Toc493165395)

[**６. 官民データ活用の推進に係る個別施策 18**](#_Toc493165397)

[**７. セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保 65**](#_Toc493165399)

**Ⅲ　市町村の施策に関する国の施策一覧**

**参考１．官民データ活用推進基本法**

**参考２．地方公共団体等における官民データ活用と情報化推進の事例集（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室作成）**

**参考３．用語集（平成29年５月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定資料より抜粋）**

# **Ⅰ 総論**

## **はじめに**

我が国では、「IT革命」が産業革命に匹敵する大転換をもたらすなどの考えの下、平成13年に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置し、超高速ネットワークインフラの整備、電子商取引、電子政府等のルール整備、人材育成等を柱とする「e-Japan戦略」を策定しました。本戦略に基づき、全ての国民がITを積極的に活用することにより、その恩恵を最大限に享受できるための取組を開始しています。

その後、「e-Japan戦略Ⅱ」をはじめとする戦略の累次の見直しを行いながら、ITの利活用にその重点を移しつつ、世界最先端のIT国家を目指して各種政策を推進してきたところです。ここ数年においては、電子政府の実現に向けた情報システム改革・業務の見直し（BPR：Business Process Reengineering）等といった一定の成果が出てきているところです。

その一方で、ITをめぐる技術進歩は我々の想像を超えるスピードで進展しています。特に、スマートフォンが世の中に登場してからの約10年間では、ネットワークインフラの発展による大量のデータ流通と相まって、コミュニケーションの在り方をはじめ、仕事、観光、エンターテイメント、医療・介護等のあらゆる場面でITが大きな影響を与えてきました。

また、端末やセンサー類の小型軽量化、低廉化とそれに伴うデータ流通量の飛躍的な増大は、「モノのインターネット（IoT：Internet of Things）」、「人工知能（AI：Artificial Intelligence）」、「ビッグデータ」の活用に繋がり、社会にこれまで以上の変革をもたらしつつあります。

****こうした状況を踏まえ、平成28年12月、我が国が官民のデータ利活用のための環境を総合的かつ効果的に整備するため、官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103**号 以下「基本法」という。）が公布・施行されました。基本法では、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体に対しては、官民データ活用の推進に関する計画の策定を求めています。**

**＜図 官民データ活用推進基本法制定の背景＞**

**これを受け、国は、平成29年５月、世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画を策定し、平成30年６月には**官民データ活用推進基本計画を**世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（以下、基本計画という。）として変更しました。基本計画では、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会を実現するための「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、ITを活用した社会システムの抜本改革を掲げています。特に「デジタル技術を徹底的に活用した行政サービス改革の断行」として「行政サービスの100％デジタル化」「行政保有データの100％オープン化」「デジタル改革の基盤整備」を、「地方のデジタル改革」では「IT戦略の成果の地方展開」等が明記されました。**

また、平成30年１月に「デジタル・ガバメント実行計画」（平成30年１月16日eガバメント閣僚会議決定）を策定し、各取組の進展及び各府省中長期計画等の策定等を通じた、デジタル・ガバメントの実現に向けた新たな取組の展開を受け、平成30年7月に「デジタル・ガバメント実行計画」（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）の改定をしました。

**本手引は、基本法第19条及び国が策定した官民データ活用推進基本計画に基づき、地方公共団体のうち市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し、市町村が市町村官民データ活用推進計画を策定する際の参考としていただけるよう御提供するものです。本手引を御提供することにより、地方公共団体において、効率的に計画策定に取り組んでいただくとともに、地方の特性や実情に合わせて、本手引で紹介した施策から必要に応じ任意に選定して取り組んでいただくこと（スモールスタート）、その取組を基に施策の深掘りや横展開をおこなっていただくことを期待しています。**

## **市町村官民データ活用推進計画とは**

市町村官民データ活用推進計画とは、基本法第９条第３項に基づき市町村の努力義務として策定する区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画です。
　ここでいう「官民データ」とは、市町村が自ら保有するデータが中心になると想定されます。その一方で、基本法[[1]](#footnote-1)においては、国、地方公共団体及び独立行政法人に加え、民間事業者の保有するデータも対象とされています。民間事業者が保有するデータには有用なものが多数存在しますので、これら民間が保有するデータを活用することによる新たな行政サービスの提供に関しても検討することが期待されます。

なお、市町村官民データ活用推進計画を策定の根拠となる官民データ活用推進基本法の概要と官民データ活用推進計画の関係は以下の様になります。

＜図 官民データ活用推進基本法と市町村官民データ活用推進計画の関係イメージ＞

## **市町村官民データ活用推進計画の目的**

近年、スマートフォンの普及、IoTの進展、有線・無線ネットワークの高速化・大容量化により、個人や事業者等が、文字情報のみならず、音声、画像・映像データ、位置情報、センサー情報などの、月毎、日毎という定期的な情報だけではなく、リアルタイムで流通・蓄積されるデータについても、インターネットを通じて送受信できるようになりました。この状況において、国民・事業者等のニーズにきめ細かく対応した新たなライフスタイルの提案に向け、AI、ロボットなどの技術的進展を踏まえた官民データの利活用促進に係る取り組みは、非常に重要なテーマとなっています。

また、我が国は主要先進国の中でも高齢化率とその上昇スピードが高水準であり、加えて生産年齢人口の減少による人口構造の変化も顕著となっており、政府としては、「期待成長率の低下」、「生産性の低い働き方の継続」、「子育て環境等の改善」、「イノベーションの創出」、「地域の隅々へのアベノミクスの効果の波及」、「経済再生と財政健全化の一体的な実現」、「安全・安心な社会の実現」といった諸課題への対策に取り組んでいるところです。

これら課題に対応するに当たっては、各種データの利活用により、①東日本大震災や熊本地震などの大きな災害の発生により顕在化したリスクへの対応をはじめ、安全・安心な生活への期待、②物質的な豊かさだけでなく、心の豊かさや、ゆとりある生活、自己実現により重きを置く傾向による、人の豊かさの尺度（価値観）の変容（例えば、生活の利便性や快適性などの質（QoL：Quality of Life）の向上等の考え方）、③インターネット上のつながりの深化とともに、豊かさを実現する手段として、いわゆるシェアリングエコノミーに代表されるような、所有から共有へという考え方（各種サービス等におけるインターネット上での相互評価の仕組み等）等、個々人の多様化するニーズや考え方にきめ細かく対応するための技術的環境の形成やそれを実現していくための対策を講じていくことが必要となります。

上記の趣旨を踏まえ、市町村官民データ活用推進計画は、基本法に規定する「手続における情報通信の技術の利用等に係る取組」、「官民データの容易な利用等に係る取組」、「個人番号カードの普及及び活用に係る取組」、「利用の機会等の格差の是正に係る取組」、「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組」を市町村の実情に応じて定めること通じて、官民データの利用環境の整備促進を図り、事務負担の軽減、地域課題の解決、住民及び事業者の利便性向上等に寄与することを目的とします。また、官民データの活用により得られた統計や業務データなどの客観的な証拠に基づき、政策や施策の企画及び立案が行われること（EBPM：Evidence Based Policy Making）による効果、効率的な行政の推進や全ての国民がIT利活用やデータ利活用を意識せずその便益を享受し、真に豊かさを実感できる社会「官民データ利活用社会」の実現も期待されます。

市町村官民データ活用推進計画は、当該地域における「官民データ利活用社会」のビジョンを示し、住民や関係者がビジョンを共有することで、理解を深め、連携しながら取組を進めることも目的としています。そのため、各市町村が本計画を作成するにあたっては、積極的な図表の活用などにより、取組を見える化することで住民が「官民データ利活用社会」移行後のイメージを思い描けるようになることを意識して作成してください。

## **市町村官民データ活用推進計画の効果**

市町村官民データ活用推進計画を策定することにより、計画的かつ効率的に官民でのデータ利用を促進することになります。

このことにより、市町村にとっては、官民データの利活用促進のために行う、業務、データ、システムの標準化等により、行政の各種運用コストの削減といった効果はもとより、手続のデジタル化による時間や場所を問わない行政サービス（デジタルファースト）、民間サービスまで含めた手続の一元化（コネクテッド・ワンストップ）、既に提供している情報については再提出不要（ワンスオンリー）等、住民や事業者等がデジタル化の具体的なメリットを実感できるような、新たな行政サービスの提供を計画的かつ効率的に行うことが可能となります。また、既存の施策を継続して推進する場合においても、市町村官民データ活用推進計画があることで目標や計画が明確になります。計画に基づき、より詳細な証拠（データ）を取得することで、EBPMサイクル、PDCAサイクルを構築、推進しやすくなります。結果的に、政策・施策の企画・立案・改善をより効果的に実施可能になると期待されます。

さらに、市町村官民データ活用推進計画は、基本法により、国が策定する官民データ活用推進基本計画に即して定めることとされていることから、国の施策との相乗効果を期待することもできます。

企業、大学、NPO等の民間事業者や地域住民にとっては、市町村官民データ計画があることにより、当該地域における「官民データ利活用社会」のビジョンを知ることが可能となります。ビジョンに共感した民間事業者や地域住民は、自らが有する強みをそれぞれ活かして、「官民データ利活用社会」の構築に協力しやすくなります。

また、市町村官民データ計画により、地域における官民データの促進のための取組みが見える化し、民間事業者や地域住民にとって地域課題の解決に資する取組みや新たなビジネス創出する機会が増えることになるとともに、行政も含めた関係者との連携が行いやすくなります。

## **市町村官民データ活用推進計画作成における基本的考え方**

市町村においては、新たに市町村官民データ活用推進計画を作成（パターン１）するほか、**既に情報化基本（推進）計画等が存在する場合には、当該既存計画に「６．市町村官民データ活用推進計画の構成」で示す内容を盛り込むことにより、市町村官民データ活用推進計画とする対応（パターン２）も考えられます。**その際には、当該既存計画の構成を生かしつつ、基本方針の選択も含めて、適宜必要な内容を盛り込むとともに、市町村官民データ活用推進計画との関係を言及する等工夫してください。



＜図　地方公共団体における官民データ活用推進計画策定のパターン＞

各市町村におかれては、既に様々な施策を展開している場合には、より一層の推進を目指した計画を作成してください。また、未だ官民データ活用の推進に関する施策に着手していない場合には、先ずはスタートすることが肝要であることから、できるところから取り組むよう必要に応じた施策を絞り込んだ計画を作成する**（スモールスタート）**等、自らの実情に合わせた計画の作成を行ってください。**したがって、「Ⅱ　市町村官民データ活用推進計画の雛型」に記載の各施策に関しては、各市町村の実情を踏まえ適宜取捨選択等しつつ参考にしてください。**

**なお、計画の推進に当たっては、官民データの活用の効果として生じた余剰資源などを活用して、順次計画の内容を充実させていく好循環（小さく生んで大きく育てる）の実現を進めてください。更には、システムの運用経費の削減や地域間の住民サービスの平準化等を図るため、将来的な地域間の連携も検討してください。**

また、市町村において官民データ活用に係る取組が着実に進展するよう、国におけるIT化・業務改革によって得られたノウハウや、地方公共団体における優良・先行事例を紹介した「参考２．地方公共団体等における官民データ活用と情報化推進の事例集」も活用する等、国の施策以外も適宜取り組んでください。



＜図　地方公共団体における官民データ活用推進計画の推進イメージ＞

市町村が計画を作成する際には、計画に盛り込む各施策が有機的に連携することを念頭におくほか、既存計画との整合等も踏まえつつ、適宜計画期間（例えば、３年、５年等）を設定してください。

計画を策定した際には、市町村官民データ活用推進計画として正式に位置づけたことを明記し、問い合わせ先情報とともに、市町村のWebサイト等で公開してください。また、計画を改定した場合には、速やかにその内容を更新してください。

なお、国は、官民データ活用推進計画を策定した地方公共団体の情報を政府CIOポータル（https://cio.go.jp/）に順次掲載しますので、適宜参考にしてください。

## **市町村官民データ活用推進計画の策定及び推進体制**

**市町村官民データ活用推進計画の策定に当たっては、情報部門だけでなく、市町村の総合計画といった全体ビジョンの構築を担う企画部門や、様々な部署との協力が必要なことから、庁内部署横断的な体制での取り組みを推奨します。**

また、基本法においては、市町村官民データ活用推進計画は、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して作成することになります。施策によっては、都道府県内市町村の広域連携による取組みが有効である場合も考えられます。これらを踏まえると、計画の策定段階から都道府県と連携して行うことも考えられます。

さらに、施策によっては、自都道府県内だけでなく他の都道府県・市町村、民間企業や大学・NPOと連携する事も考えられることから、これらの主体と策定の段階から連携することも考えられます。

また、計画策定のみならず、実行できる体制づくりも重要になります。市町村官民データ活用推進計画の策定・推進に当たっては、他の都道府県や市町村における様々な情報化推進等に関する取組事例を参考にすることや、民間が保有する情報も活用するほか、企画部門や情報部門等における横断的な推進体制の構築により、各施策の成果を定量的に評価し、それに伴うPDCAサイクルに基づく計画の見直し等、必要な取り組みを行うことも重要です。

なお、市町村官民データ活用推進計画の策定をより円滑に進めるために条例を制定し、当該計画の作成方針やその推進体制を明確にすることも有効と考えられます。この点に関しては、既に一部の地方公共団体において、条例を制定し計画作成の準備を進めていることから、これら地方公共団体の動きも参考にしてください。

## **市町村官民データ活用推進計画の構成**

市町村においては、新たに官民データ活用推進計画を策定する場合や、既存の情報化推進計画等をベースに計画を策定する場合に限らず、基本法で規定する市町村官民データ活用推進計画等に関する事項等を整理する場合には、以下の枠囲みで示す【市町村官民データ活用推進計画の構成】の要素を具備した内容とするよう工夫してください。その際、特に「手続における情報通信の技術の利用等に係る取組」、「官民データの容易な利用等に係る取組」、「個人番号カードの普及及び活用に係る取組」、「利用の機会等の格差の是正に係る取組」及び「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組」を基本的な方針として、適宜掲載してください。

【**市町村官民データ活用推進計画の構成】**

【基本的な方針に係る５つの柱】

・手続における情報通信技術の利用等

・官民データの容易な利用等

・個人番号カードの普及及び活用

・利用の機会等の格差の是正

・情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等

　１．○○市の現状及び課題

　２．○○市官民データ活用推進計画の目的

　３．○○市官民データ活用推進計画の位置付け

　４．○○市官民データ活用推進計画の推進体制

　５．官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針

※必ずしも５つの柱すべてが必須ではな

く、自治体の実情に応じて、適宜掲載

してください。

　６．官民データ活用の推進に係る個別施策

　７．セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保

また、基本的な方針に対応する施策として、市町村で取り組む独自の施策のほか、「Ⅲ　市町村の施策に関する国の施策一覧」から地域の特性や実情を踏まえて実施する取組を必要に応じ任意に選定し、掲載してください。

なお、施策の掲載に当たっては、計画的かつ効率的に取組めるよう、具体的な目標及びその達成の時期を定めることを原則としてください。

## **国の施策との整合**

**市町村においては、「６．市町村官民データ活用推進計画の構成」で記述したとおり、地域の特性や実情を踏まえ実施する取組を必要に応じ任意に選定する等により市町村官民データ活用推進計画を作成することになります。**しかしながら、官民データの利活用による効果を最大限に発揮するためには、国と各地方公共団体等、各地方公共団体等同士で官民データを横断的に利活用できる環境を整備しつつ、国全体として一体的に施策を展開できるようにすることも重要であることから、市町村におかれては市町村官民データ活用推進計画を作成するに際し、当該市町村が位置する都道府県が策定する都道府県官民データ活用推進計画のほか、「Ⅱ　市町村官民データ活用推進計画の雛型」や「Ⅲ　市町村の施策に関する国の施策一覧」を適宜参照してください（都道府県官民データ活用推進計画が未だ策定されていない場合でも、市町村官民データ活用推進計画を作成することは可能です。その際には、都道府県による計画策定の動向を伺い、状況に応じ可能な限り参考にすることも考えられます。）。

なお、国や都道府県との整合性確保により、データ保有主体の壁を越えた円滑なデータ流通の促進、国民一人ひとりが今まで以上にきめ細かいサービスを享受できる社会の実現、防災や見守り等、公益性の高い分野で、より充実した行政サービス等の実現といったメリットが得られると考えられますので、国や都道府県の施策との整合を図りつつ計画策定してください。



＜図　国及び市町村官民データ活用推進計画の関係＞

## **国からの支援策の積極的活用**

官民データ活用推進計画の策定に当たっては、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室に設置される総合的な相談窓口や人材の派遣制度等、国からの支援策を積極的に活用してください。
　また、「Ⅲ　市町村の施策に関する国の施策一覧」で掲載している個別施策については、その中で紹介している個別の支援策についても適宜活用し、円滑な施策の推進を行ってください。

## **サイバーセキュリティ及び個人情報等の適正な取扱いの確保**

官民データ活用の推進は、我が国が抱える諸問題の解決や今後の成長・発展に欠かせない取組ではありますが、データの活用及びその流通に当たっては、サイバーセキュリティ及び個人情報等の適正な取扱いの確保が重要となります。

市町村においては、「サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）」及び「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」のほか、これら法律に基づく各種規則や市町村で定める条例等を順守し、適切な官民データ活用の推進が図られるよう必要な取組を行ってください。

# Ⅱ　市町村官民データ活用推進計画の雛型[[2]](#footnote-2)

## ○○市の現状及び課題

（記載例）

○○市は全国の市町村の中でも少子・高齢化の進展が特に顕著となっており、それに伴う税収の落ち込みは地域サービスの提供及び安定的な行政運営に対する大きな課題となっている。今後も安定的な行政運営を確保し、地域サービスの質を維持していくためには、行政手続の電子化による業務効率の向上や民間活力と官民データの活用による地域課題の自発的解消の促進が極めて重要である。

＜解説＞

官民データ活用推進計画の策定においては、先ず、市町村における現状や直面する課題を正しく把握することが重要です。

このため、本項では、これら現状や課題に関し、過去の取組の経緯を整理し、評価・分析するとともに、近隣の地方公共団体での類似の事例を参考にしつつ、これらを踏まえた客観的な事実に基づいて現状や課題を記述いただくことを想定しております。

なお、課題として記述する内容については、庁内の課題に留まらず、記載例にあるような「少子・高齢化の進展」など市町村が抱える課題や、市町村にとって重要と考えられる課題を記述いただければと思います。

また、住民に分かりやすくなるよう、統計情報、グラフ、イメージ図などを活用していただくことも検討してください。

## ○○市官民データ活用推進計画の目的

（記載例）

○○市官民データ活用推進計画は、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成30年６月15日閣議決定）」を受けて、○○市内の官民データ活用の推進を図るとともに、国の施策と市町村の施策及び都道府県の施策と市町村の施策の整合を担保することで、広域的なデータ流通の円滑な促進に寄与し、将来的な地域課題の自発的な解消や全国的な行政及び民間のサービス水準の向上に繋げ、住民の利便性向上に寄与するとともに、データの利活用を通じた地域経済の活性化に繋げる。
　また、業務・システムの標準化やクラウド利用の推進により、必要経費の削減や職員の事務負担の軽減を図るとともに、新たなサービスの提供や更なる業務の効率化を通じ、○○市が抱える諸問題の解消を図ることを目的とする。

＜解説＞

市町村においては、「１．○○市の現状及び課題」で明示する市町村が抱える課題を解決することが求められている中、これら課題を解決するための方策として官民データ活用推進計画を策定し、当該計画に基づき様々な施策を実施することが有効と考えられます。

このため、これら課題を踏まえ、重要と考えられる目的を適宜記述いただければと思います。その際、計画を策定することにより、住民及び事業者等や職員に対し、どのような効果やメリットが現れるのかを明確に記述することが重要となります。これにより、本計画への理解と協力が期待されます。

## ○○市官民データ活用推進計画の位置付け

（記載例）

○○市官民データ活用推進計画は、○○市総合計画（平成○年○月）に基づき定める○○市情報化基本計画（平成○年○月）において推進することとされている、「BPR推進の取組」、「オープンデータ化推進の取組」、「個人番号カードの普及及び活用に係る取組」、「デジタルデバイド解消の取組」及び「クラウド化推進の取組」について具体的な施策を定めるものとし、○○市情報化基本計画の下位計画[[3]](#footnote-3)として位置付ける。

＜解説＞

本項は、市町村が策定する官民データ活用推進計画を実行性のあるものとするため、当該計画の位置付けを明確にすることが重要との観点から記述することを想定しております。

市町村におかれては、総合計画や情報化基本計画等各種計画や基本施策が既に存在しているようであれば、これら既存の計画等との関係性を明確にすることが必要かと思います。

## ○○市官民データ活用推進計画の推進体制

（記載例）

○○市官民データ活用推進計画の推進に当たっては、各種データの標準化やシステムの改修といった、情報関連の取組が必須となるが、それはあくまでも官民データ活用に伴う域内経済の活性化や業務効率の向上のための手段に過ぎない。一方、○○市官民データ活用推進計画を推進するためには、企画、情報化推進等の管理部門と住民制度、健康・福祉、子育て等の実施部門との連携、協力が不可欠である。そのため、庁内に部署横断的な「（仮称）○○市官民データ活用推進プロジェクトチーム」を立ち上げ、必要な各種取組を加速・推進させていく。

また、同プロジェクトチームにおいては、四半期ごとに担当部署から各施策の報告を受けるとともに、各施策の進捗及び効果に関する評価・分析を行い、その結果を本市の行政運営に反映していく。

＜解説＞

本項は、市町村において官民データ活用推進計画を策定するための庁内における組織体制や、当該計画策定後の推進体制について記述することを想定しております。なお、当該計画は庁内全体の業務に関係することが想定されますので、当該計画を策定するに際しては、情報部門のみならず、企画・総務部門を始めとして庁内全部署が関与することが必要かと思います。

また、計画が着実に推進されるよう、各施策の進捗状況をPDCAサイクルを回す等により管理し、効果を適切に評価・分析することが重要です。したがって、このために必要な体制や仕組みに関しても明確にしておくことが肝要かと思います。

## 官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針

（記載例）

官民データ活用の推進に関する施策については、「手続における情報通信の技術の利用等に関する取組」、「官民データの容易な利用等に係る取組」、「個人番号カードの普及及び活用に係る取組」、「利用の機会等格差の是正に係る取組」及び「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組」の５つの取組を柱とし、それぞれの柱に係る基本的な方針は次のとおりとする。

1. 手続における情報通信の技術の利用等に係る取組(オンライン化原則)

「すぐ使える」「簡単」「便利」な行政サービスを実現するため、従来の紙文化から脱却し、官民データ利活用に向けた行政手続等におけるオンライン化の原則、それに伴う情報システム改革・業務の見直し（BPR）を推進する。併せて、行政手続等におけるオンライン化の原則を実現するため、住民や職員等の利用者側におけるオンライン化についても利用を促進する。

1. 官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータの推進）

官民データを様々な主体が容易に活用できるようにするため、「オープンデータ基本指針（平成29年５月30日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定）」等を踏まえて、○○市が保有するデータのオープンデータ化を推進する。また、事業者等の利益や国の安全が害されることがないようにしつつ、公益事業分野の事業者が保有するデータのオープンデータ化を促す。

1. 個人番号カードの普及及び活用に係る取組（マイナンバーカードの普及・活用）

国はマイナンバーカードの普及に向けては、「持ちたい」と思えるカードにすることが必要として、その利活用の推進など利便性向上に取り組んでいる（マイナンバーカード利活用推進ロードマップ、経済財政運営と改革取組2017（平成29年６月９日閣議決定）、未来投資戦略2017（同））。○○市においては、行政サービスにおける個人番号カードの利用を促進するための具体的な施策を策定し、取り組むことで、行政の事務負担の軽減及び住民の利便性向上に寄与する（例：身分証としての活用、マイキープラットフォームの活用等）。

1. 利用の機会等の格差の是正に係る取組（デジタルデバイド対策等）

地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開発及び提供その他の必要な措置を講ずる。

1. 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組（標準化、デジタル化、システム改革、BPR）

行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、総合的なデジタル化、業務の見直し（BPR）や情報システムの改革を推進する。具体的には、情報システムについては、クラウド化を促進することで、情報システムの運用経費削減、セキュリティ水準の向上、災害時における業務継続性の確保を図る。また、○○市内における各種データの標準化（共通語彙基盤、文字情報基盤、地域情報プラットフォーム標準仕様、中間標準レイアウト仕様への準拠等）を図り、官民でのデータ流通を促進することで、民間の活力を活用した地域課題の解決に繋げる。

＜解説＞

本項は、基本法の基本的施策として規定する事項のうち、明確に地方公共団体が取り組むべき施策として規定されている「自らが保有する官民データの活用の推進（オープンデータの推進）（第11条第1項）」及び「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等（第15条第1項）」のほか、地方公共団体に関係が深い「手続における情報通信の技術の利用等（第10条第1項）」、「個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定等（第13条）」及び「利用の機会等の格差の是正（第14条）」を念頭に基本的な方針として記述することを想定しております。市町村におかれては、適宜これら項目を踏まえつつ、基本的な方針を検討いただければと思います。

## 官民データ活用の推進に係る個別施策

＜解説＞

本項は、市町村が抱える課題を解決するために重点的に講ずるべき個別施策について、「５．官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針」に即して、KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）、スケジュール等を整理した上で記述することを想定しております。市町村におかれては、それぞれの地域特性や実情を勘案し、適宜必要と考える施策を自由に選定し盛り込んでいただければと思います。

なお、本雛型に掲載している記載例のうち、施策名称に「◎」と表示しているものは、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進計画（平成30年６月15日閣議決定）」に盛り込まれた個別施策の中で、当該施策を実施するに際し、国と各地方公共団体との間で一定程度の整合性を確保することによって、官民データの円滑な利活用に繋がると思われる施策を掲載しております。したがって、もし市町村において、これら施策に類する個別施策を計画に盛り込むことを検討する場合には、国の施策との整合性の確保についても勘案していただければと思います。

また、本雛型に掲載している記載例のうち、「○」と表示しているものは、各地方公共団体で独自に推進している施策の中で、コスト削減、業務の効率化、住民へのサービスの質の向上等が図られた事例を基に掲載したものです。市町村におかれては、計画に盛り込む個別施策を検討するに際し、これら他の地方公共団体における事例も参考にしてください。

なお、本項で掲載した記載例は、あくまでも一例ですが、巻末に「参考２．地方公共団体等における官民データ活用と情報化推進の事例集」としてその他の優良・先進事例を掲載しておりますので、適宜個別施策の検討に際し参考としてください。

###### 手続における情報通信の技術の利用等に係る取組（オンライン化原則）

【市町村の施策（記載例）】

◎行政手続の棚卸 a[[4]](#footnote-4)

**電子行政4**

国が実施する棚卸の進捗や結果を踏まえつつ、○○市において電子化を優先的に取り組むべき手続とその方策を決定するとともに、具体的な取組、目標及びその達成時期について早期に定めることとする。

手続の電子化に当たっては、フロント部分のオンライン化に留まらず、「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組」と連動し、○○市全体として、情報システムの改革、制度や業務そのものの見直しを併せて実施する。

また、棚卸に基づくオンライン化原則に向けた業務の見直し（BPR）やシステム改革の推進に当たっては、マイナンバー制度による情報連携やマイナンバーカードの活用を前提に必要な取組を進める。

＜KPI＞

オンライン利用率

＜スケジュール＞

平成30年５月に策定した「地方公共団体オンライン利用促進指針」や

平成○年度末までに○○県が取りまとめる取組方針を参考にしつつ、

平成○年度末までに○○市における取組方針を取りまとめる。

【対応する国の施策】[[5]](#footnote-5)

・地方公共団体の行政手続のオンライン利用促進

* + 利用者の利便性向上や業務の効率化のため、行政手続のオンライン化が必要。
	+ 平成30年５月に策定した「地方公共団体オンライン利用促進指針」に基づき、地方公共団体は、必要に応じて官民データ活用推進計画に組み込んだ上で、行政手続のオンライン利用を推進。
	+ これにより、国民が窓口に出向かず各種行政サービスの申請をWeb上で完結できること、行政機関等からの情報をWeb上でプッシュ型通知により受けることができること等を実現できる環境を整備。

【市町村の施策（記載例）】

◎マイナポータルの活用による各種申請の電子化の促進

**電子行政**

マイナポータルの電子申請機能を活用した保育園の入所申請や児童手当の現況届等のオンライン化を実現するとともに、入園対象児童の保護者への説明会等を行い、電子申請の普及率向上を図る。

また、市役所窓口に配置した「マイナポータル用端末」を活用し、来庁者の電子申請についても併せて促進する。

＜KPI＞

マイナポータルを利用した電子申請件数

＜スケジュール＞

平成○年までにマイナポータルを利用した保育園の入所申請手続

数○件を達成

【対応する国の施策】

・子育てワンストップサービスの推進

* + 来庁を前提とする手続（対面）や、オンライン化されていない手続（書面）が多く、申請者の手続にかかる負担（時間、費用等）を縮減する必要性が存在。
	+ 子育てワンストップに関しては、平成29年度から市町村によるサービス検索及び電子申請を開始。さらに、マイナポータルにおいて保育所入所申請に必要な就労証明書の電子化対応や、今後、障害児施策へのワンストップサービスの拡充の検討等により、国民の利用を促進。
	+ 国民が窓口に出向かず各種行政サービスの申請をWeb上で完結できる、行政機関からの情報をWeb上でプッシュ型通知により受けることができる仕組みを活用し、国民の利便性を向上。

【市町村の施策（記載例）】

◎住民税の特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子化

**電子行政**

○○市では、住民税の特別徴収税額について書面による通知を行ってきたが、平成28年度から、住民税の特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）については、正本の電子的通知が可能となっており、また、企業団体等からの同通知（正本）の電子化に対する要望がある状況を踏まえ、平成○年までに同通知（正本）の電子化を実現する。

このことにより、企業等における事務負担を軽減し、企業競争力を強化するとともに、地域経済の活性化に繋げる。

＜KPI＞

住民税の特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の正本の電子化の

実現

＜スケジュール＞

平成○年までに住民税の特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の

正本の電子化の実現

【対応する国の施策】

・住民税の特別徴収税額通知の電子化等

* + 住民税の特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）について電子データ（正本）の送付に対応した市町村数が少数。

＜特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）＞

* + 平成29年５月において、特別徴収税額通知の正本の電子的通知に対応した市町村は225団体（12.9％）。正本の電子化を行っていない市町村に対して、導入の前倒しを含めた早期の対応について、継続的に助言等を実施。

＜特別徴収税額通知（納税義務者用）＞

* + 平成30年度与党税制改正大綱において、「給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知（納税義務者用）については、電子情報処理組織（eLTAX）により特別徴収義務者を経由し、送付する仕組みを、地方公共団体間の取扱いに差異が生じないよう配慮しつつ検討する。」とされたことを踏まえ、実務的な検討を実施。
	+ 今後、電子化が進むことにより、官民双方の負担軽減を実現。

【市町村の施策（記載例）】

○タブレットを活用した窓口手続の電子化の取組

**電子行政**

○○市では、高齢化の進展が全国の市町村と比しても顕著であり、窓口における各種手続の対応についても、申請書の記載等に必要以上に時間がかかるなど、待ち時間の増加や高齢者への負担の増加といったサービス水準の低下を招いている。

この状況を改善するため、紙の様式への記載ではなく、タブレット端末で項目を選択して申請する電子化の取組を推進する。これにより、高齢者の手書きに関する負担の軽減及び住民利便性の向上を図るとともに、職員の事務負担の軽減や１件当たりの処理時間の短縮、サービス水準の向上に寄与する。

また、本取組に当たってはマイナンバーカードの券面記載事項入力補助アプリの活用による入力誤りの防止等の取組も併せて行い、住民と行政双方の負担軽減を図る。

＜KPI＞

窓口における平均待ち時間の短縮

＜スケジュール＞

平成○年までに各種住民サービス窓口においてサービスを開始

【対応する事例集の施策】[[6]](#footnote-6)

・「簡単ゆびナビ窓口システム（会津若松市）」（事例集1-1）

【市町村の施策（記載例）】

○道路管理におけるセンサー利用による業務効率の
改善の取組

**インフラ・防災・減災等**

○○市では、パトロール車による定期巡回のほか、市民からの通報に基づく道路の点検・補修を行っているが、多くの場合、市民からの通報により路面等の破損が判明する場合が多く、事故の未然防止という観点からは問題となっていた。

上記の課題を解決するため、スマートフォンの加速度センサーを活用した路面の劣化区間の自動推定の仕組みを構築する。これにより、パトロール車による定期巡回の効率化、定期巡回の頻度の向上を図り、交通事故の未然防止に寄与する。

＜KPI＞

パトロール車による巡回頻度の向上

道路等年間修繕件数

＜スケジュール＞

平成○年までにパトロール車による巡回頻度を週○回に向上

平成○年までに道路等年間修繕件数○件を達成

【対応する事例集の施策】

・「クラウド位置情報サービスを活用した道路パトロール支援（柏市）」（事例集1-4）

【市町村の施策（記載例）】

○図書館関連業務に係る電子化の取組

**電子行政**

〇○市では、図書館の利用率向上に繋げるため、子育て世代を対象とした絵本の読み聞かせ会や小・中学生を対象とした各種ワークショップを夏季及び冬季休暇に行うなどの取組を平成〇年より行ってきた。近年では、全ての世代において、年間の図書貸し出し数が増加するなど、各種取組の成果が実を結びつつある。

その一方で、貸し出しカウンターでの待ち時間の増加や人気の書籍が長期間借りられない状況が続くなど、図書館機能の向上が急務となっている。

上記の課題を解消するため、RFIDを利用した蔵書の管理体制の構築による貸し出し傾向の分析のほか、Webによるオンライン予約機能や利用者自身による自動貸出機能の提供といった図書館関連業務の電子化を進め、図書館利用者の満足度及び図書館利用率の向上を図る。

また、図書館関連業務の電子化に当たっては、マイナンバーカードを図書館カードとして利用できるようにするなど、各種施策との連携を踏まえて必要な取組を進める。

＜KPI＞

市民アンケートにおける図書館利用者満足度

年間図書館利用者数

＜スケジュール＞

平成〇年までにオンライン予約機能及び自動貸出機能を提供

平成〇年までにマイナンバーカードを図書館カードとして利用

【対応する事例集の施策】

・「ITを活用した次世代型図書館の構築（山梨県）」（事例集1-2）

・「図書館でのマイナンバーカード活用の取組（姫路市）」（事例集3-6）

**等々**

###### 官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータの推進）

【市町村の施策（記載例）】

◎各種保有情報等に係るオープンデータ化の促進

**電子行政**

地域課題の解決を住民や事業者と連携して実現するとともに、行政事務の効率化、新たなサービスの創出につなげるため、地方公共団体によるオープンデータの取組を促進するための各種ガイドラインや国が提示する「推奨データセット」（オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考としてとりまとめた、公開することが推奨されるデータセットおよびフォーマット標準例）等を参考として、保有するデータのオープンデータ化を推進する。

具体的には、平成32年に向けて、観光振興、子育て支援、高齢化対策、地域経済の活性化等に資するため、これらの分野のオープンデータ化を積極的に推進する。その際、国や都道府県及び周辺の市町村と連携することで広域での横断的なデータの活用を実現する。

また、公営企業等が保有するデータのうち、公益に資するものについてオープンデータ化を促す。

＜KPI＞

オープンデータ公開件数

＜スケジュール＞

平成32年までにオープンデータ公開件数○件を達成

【対応する国の施策】

・地方公共団体が保有するデータのオープンデータ化の推進

* + 地方公共団体のオープンデータ取組率について、都道府県は平成30年3月に100％を達成。一方、市町村を含めた全体としては約19％（343団体。平成30年４月30日時点）。今後、市町村の取組促進を重点的に行う必要。
	+ 平成29年12月に公開した、地方公共団体が公開することが推奨されるデータセット（以下「推奨データセット」という。）の拡充及び普及啓発を進めるほか、地方公共団体職員等向けの研修の実施、及びデータを保有する地方公共団体と民間事業者等との調整・仲介等の取組を通じ、引き続き、平成32年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率100％を目標に推進。
	+ これにより、地域における新たなサービスの創出や諸課題を解決。

・訪日外国人観光客等に有益な飲食店や観光資源等の観光情報のオープンデータ化推進（地方公共団体が保有する情報の公開促進を含む）

* + 訪日外国人観光客等が増加しつつあるものの、観光関係情報のオープンデータ公開や、公開されるデータの標準化が進んでいない。
	+ 事業者等による新たな観光サービスの創出や多言語対応等を促進するため、第１回オープンデータ官民ラウンドテーブルの議論の結果を踏まえ、「飲食店営業許可申請情報」を推奨データセットに追加するほか、推奨データセットの中の観光分野のオープンデータ公開を促進するなど、平成32年までに全ての地方公共団体で観光関係情報をオープンデータ化。
	+ これにより、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた訪日外国人観光客等への情報提供の充実及び新たな観光サービスを創出。

【市町村の施策（記載例）】

◎ ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進に向けた取組の推進

**移動**

○○市では、昔ながらの街並みを生かした観光業が盛んであり、訪日外国人客など多くの観光客が本市を訪れている。その一方、本市の住民は高齢化が徐々に進んでいることから、観光客や地域住民に対して、それぞれのニーズに合ったバリアフリー情報の発信が課題となっている。

上記の課題を踏まえ、高齢者、障害者等も含め、誰もがストレス無く自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活用した歩行者移動支援サービスの実現を図るため、道路、公園をはじめ公共施設等における地図データやバリアフリーに関する情報のオープンデータ化等の環境整備を行う。これにより民間活力による新しいサービスの提供や地域コミュニティの活性化等による市民利便性の向上に寄与する。

＜KPI＞

オープンデータ化されたデータ数

＜スケジュール＞

平成32年までに公共施設に関するデータをオープンデータ化

【対応する国の施策】

・ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進に向けた取組の推進

* + 高齢者や障害者、ベビーカー利用者など、誰もがストレス無く自由に活動できるユニバーサル社会の構築のため、あらゆる人々が自由にかつ自立的に移動できる環境の整備が必要。平成29年度の取組を踏まえ、施設管理者（地方公共団体を含む。）における空間情報インフラの整備、実証実験後にいかに民間事業者によるサービス創出につなげるかが課題。
	+ 平成30年度は、災害時における屋内の位置情報に応じた避難情報の提供実証を行うとともに、人の位置情報を活用した混雑回避移動支援情報提供をモデルとして実証するほか、施設や経路のバリアフリー情報等の移動に必要なデータのオープンデータ化を推進。
	+ これにより、平成32 年までに主要空港から2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場まで屋内外シームレスな移動支援を可能とする民間サービスを実現。

【市町村の施策（記載例）】

◎保有する各種地理空間情報等に係るオープンデータ化の促進

**電子行政**

行政事務の効率化、新たなサービスの創出等に向けて活用される、基盤地図情報などの情報インフラの速やかな更新に資するため、○○市が保有する道路・港湾・公共施設等の工事計画図面等のオープンデータ化を推進する。

また、オープンデータ化された地理空間情報の利活用の推進を図るため、Ｇ空間情報センターへの登録その他の分かりやすい情報提供を行うことで、民間における地理空間情報活用を促進し、地域経済の活性化に寄与する。

＜KPI＞

オープンデータ公開サイトの整備・オープンデータ公開件数

Ｇ空間情報センターへのデータ登録数

＜スケジュール＞

平成〇年までにオープンデータ公開サイトを整備・運用

平成〇年までにオープンデータ公開件数○件を達成

平成33年までにＧ空間情報センターへの登録件数○件を達成

【対応する国の施策】

・基盤となる地理空間情報等の整備・提供

* + 民間事業者等による地理空間情報に関するサービス・産業活用が進められている中、地理空間情報高度活用社会（G空間社会）の実現に向け、基盤となる地理空間情報等を整備し利用しやすい形で提供することが必要。
	+ そのため、基盤地図情報・電子国土基本図を国・地方公共団体等との連携の下、道路等の重要項目は頻度の向上を図りつつ、着実に更新を実施するとともに、地理空間情報ライブラリーの内容の充実、機能追加等サイト改良を実施。また、引き続き電子基準点による安定的な位置情報の提供に加え、今後新たに整備される測位衛星についても安定して観測データを提供できるよう対応。
	+ これにより、基盤となる地理空間情報等が利用者にとって利用しやすい形で整備・提供され、更に利便性が向上することで、地理空間情報の活用の促進及び新サービス・産業等の創出を期待。

・地理空間情報（Ｇ空間情報）の流通基盤の整備等

* + 平成29年度までは、防災・観光など、地理空間情報を頻繁に使う分野におけるデータ作成を行ってきたが、地理空間情報の活用を拡げるため、これまで活用が進んでいない分野における有用性の高いデータを作成することが課題。
	+ そのため、平成30年度からは地方公共団体のデータを中心に幅広いデータの収集・登録を行い、新たな分野におけるデータ作成を６分野、参加団体数を25団体を目指す。平成31年度には新たな価値のあるデータを10分野作成し、平成32年度には循環システムへの参加団体数50団体以上、Ｇ空間情報センターの平均月間ページビュー数10万件以上を目標として利用の拡大を促進。
	+ これにより、データの流通・利活用に必要な取組を推進し、国民の利便性を向上。

【市町村の施策（記載例）】

◎地域におけるビッグデータ利活用の推進

**電子行政**

国が策定した「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック」（平成30年６月総務省策定。地方公共団体が、個人情報の保護にも配慮しつつ、その保有するデータを部局・分野横断的に活用して効果的な政策立案や住民サービスの向上等に取り組むための手引書。）を参考として、自らが保有するビッグデータの利活用を推進する。

その際、庁内の部局・分野に加えて、都道府県や他の市町村等との連携可能性を踏まえて、広域でのデータの利活用のあり方についても検討し、より効果的な施策への活用を図る。

＜KPI＞

自らが保有するビッグデータの利活用に係る分野数

＜スケジュール＞

平成32年度までに○分野で自らが保有するビッグデータの利活用を

実現

【対応する国の施策】

・地方公共団体におけるビッグデータ活用の支援

- 地方公共団体内部におけるビッグデータの利活用を推進することにより、業務効率化やデータに基づいた効果的な政策立案、住民サービスの向上等が可能。このため、平成29年度には、地方公共団体のビッグデータ利活用に関するモデル実証・先行事例の調査を複数地域において実施。併せて、データ利活用に係るスキル習得のための教材開発、地方公共団体職員向け研修を実施。

- 平成30年度以降は地方公共団体のビッグデータ利活用に関する事例の創出やデータ利活用人材の育成をノウハウ面で支援すると共に、地方公共団体が保有するデータを部局・分野横断的に活用するためのガイドブックを策定。

- これにより、ビッグデータ活用人材を育成し、ビッグデータ活用の全国展開を推進。

【市町村の施策（記載例）】

○オープンデータを活用した地域課題解消の取組

**その他**

○○市では、市内のNPO法人との協力により、カタログサイトを構築するなど、市が保有するデータのオープンデータ化に取り組んでいるが、オープンデータ化の必要性や取組そのものに対する職員の理解が進んでおらず、公開されているデータに偏りがみられる状況にある。

上記の課題を解消するため、オープンデータ伝道師等の有識者による市民及び職員向けセミナーを定期的に開催することで官民のオープンデータに対する理解を深めるとともに、各種施策でのオープンデータの活用を推進するための素地を確立する。

また、民間活力による自主的な地域課題の解決を促進するため、オープンデータを活用した「○〇市アプリコンテスト」を市民、本市職員、NPO法人等との連携で定期的に開催していく。アプリコンテストで開発されたアプリは、早期に本市の正式なサービスとして提供するなど、行政への市民参加の促進に寄与する。

＜KPI＞

オープンデータ公開データセット数

オープンデータを活用した施策数

＜スケジュール＞

平成○年までにオープンデータ公開データセット数○件を達成

平成○年までにオープンデータを活用した施策数○件を達成

【対応する事例集の施策】

・「ICT×シビックテックによる交流・連携の促進（金沢市）」（事例集2-5）

【市町村の施策（記載例）】

○ごみ分別情報のオープンデータ化の推進

**電子行政**

○〇市では、市内外国人居住者数が増加傾向にあり、外国人からの市民サービスに関する問い合わせについても、同様に増加する傾向が認められる。特に、ごみの収集日やその出し方や分け方に関しては、ごみの減量化の観点から分類が増えたこともあって、問い合わせ件数の増加だけでなく、その内容も非常に複雑化しており、処理センターの職員への負担が増加する要因となっている。

上記の課題を解消するため、地域ごとのごみの収集日及びごみの分別情報について多言語に対応したオープンデータとして公開するとともに、本市が協定を締結しているNPO法人との連携により、公開情報を活用したスマートフォン向けのごみ分別アプリを開発・提供する。

これにより、市内に居住する外国人の電話問い合わせに対する不安を払しょくするとともに、市民の利便性向上のほか、処理センターの職員の業務負担軽減にも繋げる。

＜KPI＞

ごみの収集日及びごみの分別情報のオープンデータ化

スマートフォン向けごみ分別アプリの提供

対応言語数

＜スケジュール＞

平成〇年までにごみの収集日及びごみの分別情報をオープンデータ化

平成〇年までにスマートフォン向けごみ分別アプリを提供

平成〇年までに対応言語数〇言語を達成

【対応する事例集の施策】

・「ごみ分別情報のオープンデータ化による市民利便性の向上（神戸市）」（事例集2-2）

【市町村の施策（記載例）】

◎都市計画に関するデータの利用環境の充実

**分野横断**

国の「都市計画基礎調査情報の利用・提供に関するガイドライン（仮称）」＜個人情報保護等の観点も踏まえた都市計画基礎調査情報の利用・提供に関する技術的助言。平成30年度中に策定予定。＞（以下「ガイドライン」という。）を参考として、○○市が保有する都市計画基礎調査情報を全国横並び比較しやすい形でオープンデータ化を行う。

＜KPI＞

オープンデータ化されたデータ項目数

＜スケジュール＞

調査項目のうち○○と○○について、現在行っている調査に併せ平成

○年度に、ガイドラインを踏まえオープンデータ化

上記にかかわらず、現在保有している都市計画基礎調査情報について、

可能なものから平成○年よりオープンデータ化

【対応する国の施策】

・都市計画に関するデータの利用環境の充実

* + 個人情報の処理方法が確立されていないなどの理由により、地方公共団体が保有する都市計画基礎調査情報のオープンデータ化が進展していない。
	+ そのため、平成29年度に設置した検討委員会での個人情報保護との関係に係る課題の整理等を踏まえつつ、利用・提供の基本的考え方等について検討し、平成30年度中にデータの共通フォーマットを作成するなど、都市計画に係るデータを利活用しやすくする具体的方策を整理し、ガイドラインを作成。
	+ これにより、都市計画基礎調査情報（建物利用現況、土地利用現況等）のオープンデータ化を促進。

**等々**

###### 個人番号カードの普及及び活用に係る取組（マイナンバーカードの普及・活用）

【市町村の施策（記載例）】

◎コンビニ交付サービスの導入及び発行証明書類の拡大

**電子行政**

○○市では、市役所のほか、出張所等でも住民票の写しや印鑑登録証明書等の発行サービスを提供しているが、開庁時間以外では業務を行っておらず、平日仕事をしている方が利用する場合には、休暇を取得してもらうなど、市民の負担となってきた。

上記の課題を解消するため、マイナンバーカードを利用した各種証明書類のコンビニ交付サービスの導入に取り組み、市民の利便性向上を図る。導入初年度は住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書についてコンビニ交付を開始するが、次年度までには、市民税・県民税課税額（非課税、免除）証明書、戸籍の附票の写し、戸籍全部（個人）事項証明についてもコンビニ交付を開始する。

＜KPI＞

各種証明書類に係るコンビニ交付サービスの導入

コンビニ交付サービスで発行できる各種証明書類の種類

コンビニ交付サービスによる各種証明書類の発行率

＜スケジュール＞

平成○年までに主要なコンビニでコンビニ交付サービスを開始

平成○年までに税及び戸籍関係の各種証明書類の発行に対応

平成○年までにコンビニ交付サービスによる発行率○％を達成

【対応する国の施策】

・コンビニ交付サービスの導入推進

* + 住民票の写しなどの各種証明書を取得するためには、地方公共団体窓口等で申請する手間が発生。
	+ 地方公共団体における住民票の写しなどの各種証明書をマイナンバーカードを用いて取得するコンビニ交付サービスの導入促進を図り、平成31年度末までに1億人が利用できる環境を構築。
	+ これにより、国民のサービス利便性の向上及び地方公共団体の窓口負荷を軽減。

【市町村の施策（記載例）】

◎マイナンバーカードの取得率及び住民利便性の向上

**電子行政**

来庁者に対するマイナンバーカードの取得勧奨や、○○市のほか、国や県が開催する各種イベントにおいて、臨時のマイナンバーカード申請窓口を設置するとともに、希望する企業・団体への職員の訪問による申請受付等、住民のマイナンバーカード取得率向上を図る。

また、マイナンバーカードと申請書等記載支援システムを組み合わせて活用することで、申請書等への氏名、住所等の手書き入力を不要とし、来庁者の負担軽減及び窓口の業務効率化に寄与する。その他、現在○○市が発行している印鑑登録証や図書館カード、公共施設利用者登録カード等の機能をマイナンバーカードに統合するワンカード化の取組を進め、住民の利便性の向上及びカード発行等に要する経費の削減に繋げる。

さらに、○○市では、マイナンバーカードを活用して住民の利便性や地域の活性化を図るため、国が実施するマイキープラットフォーム及び自治体ポイント管理クラウド等を活用した施策を実施する。

＜KPI＞

マイナンバーカードの普及率

マイナンバーカードの独自利用件数

マイキープラットフォームへの参加

＜スケジュール＞

平成○年までにマイナンバーカード普及率○％を達成

平成○年までにマイナンバーカードの独自利用件数○件を達成

平成○年までにマイキープラットフォームへ参加

【対応する国の施策】

・「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」に基づき、身分証等をはじめ、行政や民間サービスにおける利用の推進

* + マイナンバーカードの普及率は11.2%（平成30年５月15日時点）であり普及枚数としては十分ではない状況。
	+ 平成29年３月に策定した「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」のPDCAサイクルを確保する観点から定期的に進捗状況を点検するとともに、必要に応じて見直しを実施。その他、人的サポート体制、年齢や性別ごとの取得状況を踏まえた対策、入札事業者への協力などの取得促進に向け関係者と連携し検討を進め、懇談会等で進捗を適切にフォローアップしつつ、マイナンバーカードの更なる普及、利活用の拡大を積極的に推進。
	+ マイナンバーカードによる本人確認、公的個人認証サービスによるオンラインでの安全かつ確実な本人確認・本人認証が広く利用されることにより、官民のサービスの利便性が向上し、国民の利便性が向上。

・マイナンバーカードの多機能化の推進

* + マイナンバーカードを国民に浸透させるための多機能化が必要。
	+ マイキープラットフォーム等を活用し、参加地方公共団体において、地域経済応援ポイント活用等の実証を引き続き実施。平成30 年度以降、実証結果を踏まえつつ全国への展開を推進。
	+ マイナンバーカードを用いた各種申請手続等での利活用案の検討や利活用策ごとの目標値の設定等を進め、国民の利便性を向上。

【市町村の施策（記載例）】

◎マイナンバーカードの企業等一括申請等による取得促進

**電子行政**

○○市では、マイナンバーカードの普及のため、地域ごとで説明会の開催や、企業が開催する各種イベントでのPR活動の実施などの取組を行ってきた。今後は、更なるマイナンバーカードの普及率向上のため、企業等の団体との連携による一括申請の実施といった取組を推進していく。

また、国や県が主催する各種イベント会場や運転免許センター、確定申告会場等における申請受付も並行して行うほか、県その他関係機関との連携により、市有施設外でのマイナンバーカード交付申請受付窓口の開設に取り組む。

＜KPI＞

企業等一括申請方式による交付申請実施企業数

イベント会場等での出張申請窓口開設数

＜スケジュール＞

平成○年までに企業等一括申請方式による交付申請実施数○社を達成

平成○年までに出張申請窓口開設数○件を達成

【対応する国の施策】

・企業等団体によるマイナンバーカードの一括申請及び取得

* + 市区町村へ設置したマイナポータル用端末等によるマイナンバーカードのオンライン申請等、先進的な地方公共団体の事例を基に出張申請を他の地方公共団体へ横展開。

【市町村の施策（記載例）】

○窓口業務に関するBPRの推進

**電子行政**

〇○市では、市役所の窓口での各種申請手続等においては、その受付件数に時期的な偏りが生ずる傾向があり、特に年度末から新年度にかけては転入・転出等の手続きの増加により窓口に混雑が発生するなど、市民サービスの向上のためには業務フローの見直しも含めた抜本的なBPRの推進が必要な状況となっている。

従来の業務フローでは、申請者等が自身で書類へ必要事項を記入し、その上で、窓口で申請を行うことを想定してきたが、異動届の提出のように利用頻度の低い手続きでは記入間違いなども多く、その修正に負担が生じる状況となっていた。

上記の課題を解消するため、従来の業務フローを見直し、窓口において職員がヒアリングしながら必要な申請書類を作成するという新たな業務フローを構築する。これにより、申請者の満足度向上とともに窓口における滞在時間の削減を図る。

なお、本取組においては、職員の転記ミス等を抑制するため、マイナンバーカードから基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）の電子的な取り込みを行うなど、本市が推進するマイナンバーカードの活用の取組との連携を図る。

＜KPI＞

市民アンケートにおけるサービス満足度の向上

窓口滞在時間の削減

＜スケジュール＞

平成〇年までに市民アンケートにおけるサービスの満足度〇％を達成

平成〇年までに平均窓口滞在時間〇分を達成

【対応する事例集の施策】

・「住民異動時手続の窓口業務フローの見直しによるBPRの推進（船橋市）」（事例集3-1）

・「マイナンバーカードを活用した申請書等自動作成サービスの導入（姫路市）」（事例集3-4）

【市町村の施策（記載例）】

○マイナンバーカードを活用した情報セキュリティの確保

**電子行政**

〇○市では、一般事務職の職員には一人一台の行政情報端末を割り当てるなど、事務処理の電子化に早期から取り組んできた。行政情報端末へのアクセスは管理職等、審査事務を担当する職員は静脈認証によることとしているが、多くの職員がパスワードによることとなっている。パスワードについては、定期的な変更を必須としているが、職員へのアンケート調査によると、多くの職員が一つのパスワードの軽微な変更により対応している状況が判明しており、情報セキュリティの確保には何かしらの対策が急務となっている。

上記の課題を解決するため、行政情報端末へのアクセスや特定の管理エリア等への入室についてセキュリティカードによるアクセスを導入することとし、パスワードの使いまわし等を防止することで、情報セキュリティの確保に繋げる。また、セキュリティカードについては、マイナンバーカードを活用することで、経費の増加抑制を図る。

なお、セキュリティカードの持参を忘れることも想定されるが、そういったリスクを軽減するため、マイナンバーカードの職員証としての利用についても並行して取り組むこととする。

＜KPI＞

行政情報端末等へのアクセスに係るセキュリティカード利用

マイナンバーカードの職員証としての利用

＜スケジュール＞

平成〇年までに情報端末等へのアクセスにセキュリティカードを利用

平成〇年までにマイナンバーカードの職員証としての利用を開始

【対応する事例集の施策】

・「マイナンバーカードを活用した情報セキュリティ強化への取組（徳島県）」（事例集3-2）

**等々**

###### 利用の機会等の格差の是正に係る取組（デジタルデバイド対策等）

【市町村の施策（記載例）】

◎IoTに関する地域における学習環境づくりの推進

**電子行政**

平成32年度からの小学校におけるプログラミング教育の必修化等に向け、学校でのプログラミング教育を通じてIoTへの興味関心を高めた児童生徒が、教育課程外において発展的・継続的に学ぶことができるように、企業や地域人材（学生、PTA、シニア等）、学校（パソコン教室）等のリソースを活用した学習機会の提供を推進し、地域における高度人材育成の確保を図る。

＜KPI＞

地域IoTクラブ（仮称）への登録児童生徒数

＜スケジュール＞

平成30年度から国が実施する実証事業や、平成31年度末までに取

りまとめるガイドラインを活用し、平成35年度までに学習環境の整

備を図る。

【対応する国の施策】

・プログラミングなどICTに関する地域における学習環境づくり手法の検討

* + 学校でのプログラミング教育を通じて、プログラミング等のICTを学びたい児童・生徒等が発展的に学び合う機会（地域ICTクラブ）が重要。
	+ 平成30年度末までに、地域において児童生徒等が発展的・継続的に学べる環境づくりの在り方について中間取りまとめを実施。平成31年度末までにガイドライン(ガイドラインに基づく活用事例の創出計画を含む。)を策定。
	+ ガイドラインの活用により、ICTへの興味・関心を高めた児童生徒等が、誰でもどこでも発展的・継続的に学べる環境を作り、先端ICT人材の育成に資する。

【市町村の施策（記載例）】

◎IoT地域実装による地域課題解決・地域活性化の実現

**電子行政**

○○市においてIoTの実装を通じた取組により解決が期待される課題について、国が提示するIoT地域実装のための総合的支援施策の活用により、○○市におけるIoTの実装を行い、地域課題解決・地域活性化を実現する。

また、国や都道府県と連携しつつ、民間事業者をはじめとするIoT地域実装のための総合的支援策の活用が想定される者に対して、同支援施策に関する説明会を実施するなど、○○市の民間部門におけるIoTの実装に向けた取組を精力的に実施することとする。

＜KPI＞

地域IoTの成功モデル等の実装事例数

＜スケジュール＞

平成○年までに生活に身近な分野でのIoTを活用した取組を延べ○

件以上創出

【対応する国の施策】

・IoT地域実装のための総合的支援

* + 超少子高齢化等が進展する地域においては、生活や産業の基盤が従来の形で維持できなくなりつつあり、IoT実装を通じた官民データ利活用による課題解決が期待されるが、予算や人材の制約等により、地域における取組が進んでいない状況。
	+ 民間活力を最大限に活用しつつ、地域におけるIoT実装を進めるため、平成30年度も引き続き、計画策定支援、地域情報化アドバイザー派遣等の人的支援、民間プラットフォームの活用をはじめとするデータ利活用ルールの明確化、実装事業の支援等を総合的に実施。また、「地域IoT実装推進ロードマップ」のフォローアップ及び継続的な見直しを行うとともに、地域IoT実装状況に関する調査等により本施策の効果KPI及び更なる地域ニーズ把握を実施。
	+ このような取組により、成功モデルの横展開を含め、平成32年度までに800の地方公共団体において、生活に身近な分野でのIoTを活用した取組を創出し、地域活性化を実現。

【市町村の施策（記載例）】

◎防災拠点等におけるWi-Fi環境の整備推進

**インフラ・防災・減災等**

災害発生時の情報伝達手段確保のため、防災拠点（学校等の避難所・避難場所、官公署）や被災場所として想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点（博物館、文化財、自然公園等）におけるWi-Fi環境の整備を行う。

これにより、被災者のニーズに応じた情報収集が可能となる。

＜KPI＞

整備済箇所数

＜スケジュール＞

「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画（平成28年12月総務省）」

に基づき、平成29年度に○箇所、30年度に○箇所、31年度に○箇

所の防災拠点等におけるWi-Fi環境を整備

【対応する国の施策】

・防災拠点等におけるWi-Fi環境の整備推進

* + Wi-Fiは、高速・大容量の無線通信が可能であり、IoT社会を支える重要な社会インフラとして、早急な整備が必要。その一方、地方公共団体がWi-Fi環境の必要性、防災面等での有用性や、整備の推進についての知識や認識が不足。
	+ 引き続き、整備の推進を図るとともに、その整備状況に関して必要な調査や、地方での活用事例の創出等を進め、「防災等に資するWi-Fi環境の整備計画」の更新を行う予定。
	+ これにより、災害時に避難者や滞留者が適時に必要な情報伝達・情報確保を行うことを可能とし、安全確保や安否確認を容易とすることで、避難生活の利便性を向上。

【市町村の施策（記載例）】

◎Webアクセシビリティ確保のための環境整備

**電子行政**

〇○市では、高齢化が進みつつあり、市民アンケートによると高齢者ほど、市政や地域情報の収集を市政だよりや回覧板といった紙媒体に依存している状況となっている。その一方で若年層では、PCやスマートフォンの所有率が年々増加してきており、情報機器を所有する年齢も低くなる傾向が見られる。既にあらゆる情報やサービスがWebサイトの利用を前提としつつあり、高齢者や障害者の方にもWebサイトの活用は重要となってきている。

上記の課題を解決し、高齢者や障害者の方も含めた誰もが行政等のWebサイトを利用しやすいようにするため、本市Webサイトの更新に合わせて、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づきJIS規格に準拠するよう改善を図り、デジタルデバイドの解消に寄与する。

＜KPI＞

本市WebサイトのJIS規格（JIS X 8341-3：2016）の適合レベル

AAへの準拠

＜スケジュール＞

平成〇年までに本市WebサイトをJIS規格（JIS X 8341-3：2016）

の適合レベルAAへ準拠させ、その水準を維持

【対応する国の施策】

・Webアクセシビリティ確保のための環境整備等

* + 高齢者や障害者など、ICTの恩恵を十分に享受できていない者が多く存在
	+ 誰もが行政等のWebサイトを利用しやすいようにするため、平成29年度の調査結果を踏まえ更なる公的機関Webサイトのアクセシビリティ状況改善に向けた取組を促進。また、高齢者や障害者等に配慮した事業者による通信・放送サービスの充実を図るため、平成29年度から平成33年度までにかけて事業者等への助成を行い、進捗状況を確認。
	+ これにより、デジタルデバイドを解消し、誰もがICTの恩恵を享受できる情報バリアフリー環境を実現。

【市町村の施策（記載例）】

◎条件不利地域における携帯電話のエリア整備の推進

**インフラ・防災・減災等**

〇○市では、地理的条件や事業採算性の問題等により、携帯電話を利用することが困難な地域が残存（平成○年度○万人（エリア化を要望しない居住者を除く。））しているため、国の補助事業の活用等により携帯電話基地局を整備し、携帯電話の利用に関する地域間格差を是正する。

＜KPI＞

サービスエリア外の人口（エリア化を要望しない居住者を除く）

＜スケジュール＞

平成31年度末までにサービスエリア外人口を○万人とする

【対応する国の施策】

・条件不利地域における携帯電話のエリア整備の推進

* + 地理的条件や事業採算性の問題等により、携帯電話を利用することが困難な地域が残存。また、災害発生時の連絡手段確保等の重要性から、登山道、緊急輸送道路及び災害時に避難所となる施設等の非居住地域におけるエリア化の推進が必要。
	+ 引き続き、地方公共団体や無線通信事業者が行う基地局・伝送路の整備への補助金交付を行い、平成31年度末までにサービスエリア外の人口1万人未満(エリア化を要望しない居住者を除く。)を目標として推進するとともに、非居住地域についても、緊急時や災害時に携帯電話を利用できる環境を整備。
	+ これにより、携帯電話の利用に関する地域間格差を是正。

【市町村の施策（記載例）】

◎超高速ブロードバンド未整備地域における整備・
確保の推進

**インフラ・防災・減災等**

地方創生の取組を更に進め、市民生活や産業等のあらゆる分野において、地域住民が等しく情報通信技術がもたらす利便性を享受できるようにするため、情報通信基盤の整備を推進する。

＜KPI＞

固定系超高速ブロードバンド整備世帯数

＜スケジュール＞

過疎・離島等の条件不利地域において超高速ブロードバンドを

平成29年度までに○世帯、30年度までに○世帯、31年度までに

○世帯整備する。

【対応する国の施策】

・条件不利地域等におけるＩＣＴインフラの整備・確保の推進

* + これまで、条件不利地域を有する地方公共団体が、超高速ブロードバンド基盤を整備・確保するための支援を実施し、固定系超高速ブロードバンドゼロ自治体は減少しているが依然固定系超高速ブロードバンドや、Society 5.0実現の前提となる無線環境の利用が困難な地域が残存。
	+ 今後、平成30年度中に別途定める整備方針に基づき、条件不利地域において、地方公共団体が、固定系超高速ブロードバンド基盤や、多様な高速大容量の無線システムの前提となる伝送路を整備・確保するための支援を引き続き行う。
	+ これにより、ICT利活用に関する地域間格差を縮小。

【市町村の施策（記載例）】

○公式サイト改修への市民参加の取組

**電子行政**

○○市では、公式サイトの改修時期を迎えているが、現在のサイトは構築から10年が経過しており、各種ブラウザとの互換性やユーザビリティにも問題を抱えている状況である。現在、Webサイトは市民生活に欠かせないツールとして認識されており、その利便性の向上は喫緊の課題となっている。

上記の課題を解決するため、市民、有識者、市職員等による「（仮称）○○市公式サイト改修に係る検討委員会」を立ち上げ、市民の意見や最新の技術動向等を反映した公式サイトの構築に寄与する。

＜KPI＞

市民アンケートにおける利用者満足度の向上

＜スケジュール＞

平成○年度市民アンケートにおける利用者満足度○％の達成

【対応する事例集の施策】

・「市民と事業者、行政で創り上げる氷見市ホームページリニューアルの取り組み（氷見市）」（事例集4-1）

【市町村の施策（記載例）】

○双方向通信端末の設置による高齢者等の安全・安心の確保

**その他**

〇〇市では、市政だよりを市役所のほか、スーパー、コンビニエンスストア、医療機関等に配架し、各種行政情報の提供を行っているが、紙面で提供できる情報は限られており、最新の情報は市の公式サイトで公開することが多くなってきている。一方で、高齢者ほどPCやスマートフォンの利用率が低く、行政情報の確認に市政だよりを利用する機会が多いことが市民アンケートの結果から判明しており、世代間で、行政情報の取得機会に格差が生じつつある。

上記の課題を解消するため、タッチパネルによる簡単な操作により情報を取得できる双方向通信端末を一定の要件を満たす高齢者等へ配付するとともに、操作説明会を町内会等を中心に定期的に開催するなど、情報取得機会の格差解消を図る。また、双方向通信端末には、緊急時の連絡機能も搭載し、高齢者等の安全・安心に寄与する。

＜KPI＞

双方向通信端末の配付数

双方向通信端末の利用率

＜スケジュール＞

平成〇年までに高齢者等への双方向通信端末の配付数〇台を達成

平成〇年までに市民アンケートでの双方向通信端末利用率〇％を達成

【対応する事例集の施策】

・「双方向告知通信システムを活用した地域情報の動画配信サービス（阿蘇市）」（事例集4-10）

・「TV会議を活用した「新しいコミュニケーション」によるまちづくり（南砺市）」（事例集4-11）

【市町村の施策（記載例）】

○市内におけるフリーWi-Fiの整備

**インフラ・防災・減災等**

〇〇市では、東日本大震災の教訓を生かし、各種避難所における物資の備蓄や利用環境の改善等の取組を進めているところであるが、昨年度には、大雨とそれによる土砂災害の発生による一部地域における避難対応が実際に発生しており、避難所の整備は継続した課題となっている。特に近年ではスマートフォンの普及により、それを活用した情報収集や親族との安否連絡が多く行われており、避難所における通信環境の維持は行政としても重要な課題となっている。

上記の課題を解消するため、市内の各種避難所に無料で利用可能なWi-Fi環境を構築するとともに避難訓練等での活用を通じて市民への普及・啓発を図る。

また、市内の事業者等とも協力し、サービス利用可能エリアの拡張を図ることで、災害発生時の市民の安全・安心に寄与するとともに、外国人観光客等の利便性向上やそれによる地域経済の活性化に寄与する。

＜KPI＞

各種避難所へのWi-Fi環境の整備

主要エリアのカバー率

＜スケジュール＞

平成〇年までに全ての避難所にWi-Fi環境を整備

平成〇年までに主要エリアにおけるカバー率〇％を達成

【対応する事例集の施策】

・「えひめフリーWi-Fiプロジェクト（愛媛県）」（事例集4-2）

・「和歌山フリーWi-Fi大作戦（和歌山県）」（事例集4-3）

・「Fukuoka City Wi-Fi～新たな時代の都市インフラ～（福岡市）」（事例集4-4）

・「タブレット活用等を想定した校内無線LAN環境の構築（前橋市教育委員会）」（事例集4-5）

・「既存インフラ等を活用した公衆無線LAN「かわさきWi-Fi」の整備（川崎市）」（事例集4-6）

**等々**

###### 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組（標準化、デジタル化、システム改革・BPR）

【市町村の施策（記載例）】

◎業務のデジタル化、ペーパレス化の推進

**電子行政**

○○市が保有する行政データについて、台帳等の基礎となるデータを中心に、平成○年までに、他のシステム等による二次利用が容易な形でデジタル化を推進。

加えて、平成○年までに、テレワークなどのリモートアクセス環境の整備や会議におけるタブレットの活用など、業務のデジタル化・ペーパレス化を推進。これにより、時間と場所を有効に活用できる働き方改革・オフィス改革を進め、行政サービスの効率化と新たな価値創造を目指す。

＜KPI＞

○○データのデジタル化率

リモートアクセス環境の整備状況

＜スケジュール＞

平成○年までにデータのデジタル化率○％を達成

平成○年までに情報管理部署におけるリモートアクセス環境を整備

【対応する国の施策】

・国・地方を通じた行政全体のデジタル化

* + 政府情報システム改革等、これまで蓄積したノウハウをいかしつつ、官民データの流通等に資する新たな取組を推進することが必要。
	+ 「デジタル・ガバメント推進方針」（平成29年５月30日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決定）に基づき、国・地方を通じた横断的な電子行政の実行計画である「デジタル・ガバメント実行計画」（平成30年１月16日ｅガバメント閣僚会議）を決定するとともに、実行計画に基づき、各府省庁においても中長期の戦略的な計画を平成30年上半期を目途に策定。
	+ これによって、行政全体のデジタル化を強力に推進し、これまで以上に国民・事業者の利便性向上に重点を置いた行政サービスを実現。

・サービスデザイン思考に基づく業務改革（BPR）の推進

* + 社会環境の変化や技術進展が急速に進む中、行政サービスの維持・向上や持続的な経済成長を実現するため、利用者目線に立って、サービスのフロント部分だけでなく、行政内部も含めて業務・サービスを再構成する業務改革（BPR）が必要。
	+ これまで、「デジタル・ガバメント実行計画」（平成30年１月16日ｅガバメント閣僚会議決定）において、サービス改革の原則を「サービス設計12箇条」として取りまとめるとともに、先行的にサービス改革を推進する分野として、15の個別サービス改革事項を選定したほか、サービスデザイン思考に基づく業務改革（BPR）を各府省が実践的に行うことができるよう「サービスデザイン実践ガイドブック（β版）」を作成（平成30年３月）
	+ これによって、国民と職員双方の負担を軽減しつつ、利用者中心の行政サービスを実現。

【市町村の施策（記載例）】

◎利用者中心の業務改革（BPR）の推進

**電子行政**

社会環境の変化や技術進展が急速に進む中、行政サービスの維持・向上や持続的な経済成長を実現するため、利用者目線に立って、サービスのフロント部分だけでなく、行政内部も含めて業務・サービスを再構成する業務改革（BPR）が必要。

このため、○〇市が提供する○○サービス、○○業務、○○業務・・・について、BPRの取組内容、スケジュール等を具体化。住民と職員双方の負担を軽減しつつ、利用者中心の行政サービスを目指す。

＜KPI＞

○○サービスの利用者満足度（％）

○○業務の処理削減時間（時間）

＜スケジュール＞

平成○年までに○○サービスの利用者満足度○％を達成

平成○年までに○○業務の処理時間を○時間削減

【対応する国の施策】

・国・地方を通じた行政全体のデジタル化（再掲）

* + 政府情報システム改革等、これまで蓄積したノウハウをいかしつつ、官民データの流通等に資する新たな取組を推進することが必要。
	+ 「デジタル・ガバメント推進方針」（平成29年５月30日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決定）に基づき、国・地方を通じた横断的な電子行政の実行計画である「デジタル・ガバメント実行計画」（平成30年１月16日ｅガバメント閣僚会議）を決定するとともに、実行計画に基づき、各府省庁においても中長期の戦略的な計画を平成30年上半期を目途に策定。

・サービスデザイン思考に基づく業務改革（BPR）の推進（再掲）

* + 社会環境の変化や技術進展が急速に進む中、行政サービスの維持・向上や持続的な経済成長を実現するため、利用者目線に立って、サービスのフロント部分だけでなく、行政内部も含めて業務・サービスを再構成する業務改革（BPR）が必要。
	+ これまで、「デジタル・ガバメント実行計画」（平成30年１月16日ｅガバメント閣僚会議決定）において、サービス改革の原則を「サービス設計12箇条」として取りまとめるとともに、先行的にサービス改革を推進する分野として、15の個別サービス改革事項を選定したほか、サービスデザイン思考に基づく業務改革（BPR）を各府省が実践的に行うことができるよう「サービスデザイン実践ガイドブック（β版）」を作成（平成30年３月）。
	+ これによって、国民と職員双方の負担を軽減しつつ、利用者中心の行政サービスを実現。

【市町村の施策（記載例）】

◎システム構築における民間サービス利用の促進

**電子行政**

情報システムの整備に当たっては、全ての機能を行政自らが構築するのではなく、平成30年度までに国が整理を行う民間クラウドや民間サービスの活用の考え方・課題等を参考にしつつ、可能なものについては民間クラウドを含めた民間サービスを積極的に活用する。これによって、必要な機能の柔軟かつ迅速な導入や、投資対効果の向上を図る。

＜KPI＞

システム運用経費の削減額

＜スケジュール＞

平成○年までにシステム運用経費の○円を削減

【対応する国の施策】

・クラウド・バイ・デフォルト原則の導入

* + 情報システムの整備に当たっては、クラウド技術の活用等により、投資対効果やサービスレベルの向上、サイバーセキュリティへの対応強化を図ることが重要。
	+ クラウド・バイ・デフォルト原則を具体化した「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」（平成30年６月７日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）を策定したところ、各府省は本方針を踏まえ、民間クラウドサービスを含め、クラウド技術の積極的な活用を図る。加えて、行政機関における先進的な民間ITサービス導入を推進する。国において直接保有・管理する必要がある政府情報システムについては、標準化・共通化を図るとともに、投資対効果の検証を徹底した上で、政府共通プラットフォームへの移行を推進。
	+ これによって、行政が保有する情報システムのクラウド化を推進。
	+ また、クラウドサービスの多様化・高度化に伴い、官民双方が一層安心・安全にクラウドサービスを利用するための方策等について、諸外国の例も参考にしつつ、平成30年度から検討を開始する。当該検討において、必要に応じて、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等との連携を図る。

【市町村の施策（記載例）】

◎基幹系業務等に係る情報システムにおけるクラウド導入の促進

**電子行政**

（パターン１：クラウド未導入団体）

基幹系業務等に係る情報システムにおいて、システムの次期更新時である平成β年にほかの地方公共団体との共同化を基本とするクラウド導入を行うことを想定し、導入に当たっての課題の整理・検討を進めることで、速やかなクラウド導入及びそれによる業務の効率化等に寄与する。

＜KPI＞

クラウド導入

＜スケジュール＞

平成α年までにクラウド導入に当たっての課題を整理・検討

平成β年にクラウド導入を実現（予定）

（パターン２：単独クラウド導入団体）

基幹系業務等に係る情報システムにおいて、システムの次期更新時である平成β年に他の団体とクラウドを共同利用することを想定し、共同化に当たっての議題を整理・検討するとともに、他団体との調整を行うことで、クラウドの共同化を進め、それによる業務の効率化等に寄与する。
　併せて、クラウドを導入する対象業務の拡大についても検討を進め、更なる業務の効率化を促進する。

＜KPI＞

クラウドの共同化

クラウド対象業務の拡大

＜スケジュール＞

平成α年までにクラウドの共同化に当たっての課題を整理・検討

平成β年に既存クラウドの共同化を実現（予定）

平成α年までにクラウドを導入する対象業務の拡大について整理・検

討

平成β年にクラウドを導入する対象業務を拡大（予定）

（パターン３：自治体クラウド導入団体）

基幹系業務等に係る情報システムにおいて、システムの次期更新時である平成β年にクラウドの共同化の規模を拡大することを想定し、規模拡大に当たっての課題を整理・検討するとともに、他団体との調整を行うことで、既存クラウドの共同化の規模拡大を進め、それによる業務の効率化等に寄与する。

併せて、クラウドを導入する対象業務の拡大についても検討を進め、更なる業務の効率化を促進する。

＜KPI＞

クラウドのグループ規模の拡大

クラウド対象業務の拡大

＜スケジュール＞

平成α年までに既存クラウドのグループ規模の拡大に当たっての課題

を整理・検討

平成β年に既存クラウドのグループ規模の拡大を実現（予定）

平成α年までにクラウド導入の対象業務の拡大について整理・検討

平成β年にクラウド導入の対象業務を拡大（予定）

【対応する国の施策】

・地方公共団体におけるクラウド導入加速に向けた支援

* + クラウドの導入には、コストの削減やセキュリティレベルの向上、災害時における業務継続性の確保といった多くのメリットがあるため、その取組を一層進めていく必要。
	+ 地方公共団体がクラウド導入等計画の下で共同化を中心に着実に導入を進めるよう、先行する優良事例における効果や国の支援策の周知を徹底するなど、未導入団体を中心に働きかけを行う。
	+ これにより、クラウド導入市区町村数の拡大（平成35年度末までに約1,600団体、うち自治体クラウド導入団体は約1,100団体）を図る。

【市町村の施策（記載例）】

◎「校務系」と「授業・学習系」システムの情報連携の推進

**電子行政**

現在、教職員の成績処理等を行うための「校務系システム」と、児童生徒が学習において使用する「授業・学習系システム」については、情報セキュリティ確保の観点から、物理的又は論理的に、分離することとされている。

一方で、学校現場において両システムに蓄積されたデータを連携させて、利活用することは、教育の質の向上及び業務の効率化等に資するものであることから、平成29年度から実施されている国の実証事業（文部科学省「次世代学校支援モデル構築事業」、総務省「スマートスクール・プラットフォーム実証事業」）の成果を踏まえ、両システム間のセキュアな情報連携方策について検討を行い、その上で、教育の質の向上、業務の効率化及びシステムのコスト削減を図る。

＜KPI＞

「校務系システム」と「授業・学習系システム」間のセキュアな情報

連携方策の検討・見直し

クラウド上で提供される「校務系システム」及び「授業・学習系シス

テム」を導入し、情報連携を実施している学校数

＜スケジュール＞

国の実証事業の成果を踏まえた、文部科学省「教育情報セキュリティ

ポリシーに関するガイドライン」の改訂後、○年以内に、必要な見直

しを行い、上記学校の割合○％を達成

【対応する国の施策】

・校務系クラウドと授業・学習系クラウド間の情報連携方法の標準化

* + 教職員が職員室等で利用する「校務系システム」と、児童生徒も利用する「授業・学習系システム」が、セキュリティの観点から分離運用されており、データ利活用の観点からはその改善が急務。
	+ クラウド化を推進し、両システムの安全な情報連携手法の確立に向け、平成30年度は前年度に引き続き地域実証を推進するとともに、その成果を踏まえて、スマートスクール・プラットフォームの標準仕様及び次世代ICT環境の在り方に関するガイドラインの素案の作成を行い、平成31年度末までに確定版を取りまとめる。
	+ 本手法の普及により、教員の業務効率化、両システムのデータを活用したアダプティブな学習指導、生徒指導等を可能にする。

【市町村の施策（記載例）】

◎情報システムや保有データの標準化の推進

**電子行政**

今後整備や設計・作成を行う情報システムやデータについて、他のシステムとの連携や、民間を含めた二次利用を促進するため、相互運用性（インターオペラビリティ）を意識した設計を行うことを原則とする。

具体的には、情報システムの整備やデータの設計・作成に当たっては、独立行政法人情報処理推進機構が整備する「共通語彙基盤」や「文字情報基盤」を活用するとともに、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室が作成するコードやAPI等の各種ガイドブックを積極的に活用することで、情報システムや保有データの相互運用性を確保し、事業者間・組織間の壁を無くすサービス設計・システム設計を行う。

＜KPI＞

システム調達、データ設計等における「共通語彙基盤」、

「文字情報基盤」、各種ガイド類等の活用

＜スケジュール＞

平成○年までに「共通語彙基盤」、「文字情報基盤」の利用率○％を

達成

平成○年以降、相互運用性確保の取組を推進

【対応する国の施策】

・分野横断的に連携できるプラットフォームの整備

* + Society 5.0を実現するためには、国、地方公共団体、民間などで散在するデータを連携させ、分野・組織を超えたデータ活用とサービス提供を可能とするプラットフォーム（データ連携基盤）の整備が必要。
	+ 総合科学技術・イノベーション会議の重要課題専門調査会で、平成30年４月にデータ連携基盤の整備方針を策定。平成30年に策定予定の統合イノベーション戦略に位置付けるとともに、SIP（第２期）の「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」の事業の一環としてデータ連携基盤の整備に着手する。IT総合戦略本部は総合科学技術・イノベーション会議とともに司令塔として、積極的に取組を実施。
	+ これにより、分野・組織を超えたデータ活用とサービス提供を可能とするデータ連携基盤を実現。

【市町村の施策（記載例）】

◎地域情報プラットフォーム標準仕様の導入

**電子行政**

地域情報プラットフォーム標準仕様は、様々な業務システム間の情報連携を可能とする標準仕様であり、各システムが保有する情報を整理するとともにシステム間で流通するデータを整理している。さらに情報連携のためのAPIも規定しており、80％を超える自治体において何らかの準拠製品が導入されている（平成29年４月１日現在）。

今後、整備する業務システムやデータ活用計画等の策定においては、他のシステムとの情報連携や、データの二次利用を促進するため、インターオペラビリティ（相互運用性）を意識した設計を行うことを原則とする。具体的には、業務システムの整備に当たっては、同標準仕様に準拠することと、データ活用計画策定におけるデータの現状把握に当たっては、同標準仕様を利用することとする。従って、同標準仕様未準拠の場合、自治体のクラウド化等の業務システム更改における調達仕様書において同標準仕様準拠を調達要件とする旨を記載する。

業務システムの整備に当たっては、地域情報プラットフォームに準拠することで円滑な情報連携が可能となる。更に、情報連携を理由とするベンダーロックインの回避、同回避による最適な製品の選定やシステムコストの削減、また、システム間の情報連携による業務の利便性の向上も可能となる。

官民データ活用の推進に当たっては、庁内保有データの洗出し及び業務システム間でのデータ流通状況の確認等、データの現状把握が必要となる。現状把握においては、外部と連携しデータの二次利用を促進するため、外部システムとのインターオペラビリティを意識した分析を原則とする。そのため、既に一定程度普及している標準仕様を活用することとして、基幹系業務システムの分析に当たっては地域情報プラットフォーム標準仕様を利用する。未準拠の業務システムについては、次期システム更改において、調達要件として地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠していることを必須とする旨を仕様書に記載する。

＜KPI＞

地域情報プラットフォーム標準仕様の仕様書への記載率（調達仕様書

に記載した業務数／地域情報プラットフォーム標準仕様で定義されて

いる業務数（現在の業務数26））

同準拠製品の導入率（地域情報プラットフォーム準拠製品利用数／

地域情報プラットフォーム標準仕様で定義されている業務数（現在の

業務数26））

＜スケジュール＞

システム更新時において随時、地域情報プラットフォーム標準仕様準

拠を調達要件とする旨を仕様書に記載するとともに、準拠製品を導入

する。

【対応する国の施策】

・地域情報プラットフォームの普及・推進

* + 平成29年度においては、地域情報プラットフォームについて、各種セミナー等を通じて地方公共団体に対して周知広報するとともに、平成30年２月に「地方公共団体の業務システムに係る標準化促進等に関する調査研究会」を立ち上げ、地域情報プラットフォーム準拠製品を導入した場合の運用コスト等の削減効果について検討中。
	+ 引き続き各種セミナー等を通じて地方公共団体に対して周知広報するとともに、同研究会を通じ、運用コスト等の削減効果も含めた導入効果について検討を実施。
	+ 今後、導入効果の検討結果も踏まえ、地方公共団体における地域情報プラットフォームに準拠した製品の導入を進め、運用効率の改善を推進。

【市町村の施策（記載例）】

◎中間標準レイアウト仕様の活用

**電子行政**

中間標準レイアウト仕様は、業務システム更改においてデータ移行を円滑に行うため、移行データの項目名称、データ型、桁数、その他の属性情報等を標準的な形式として定めたレイアウト仕様である。

今後、自治体のクラウド化等のシステム更改においては、調達要件として、中間標準レイアウト仕様を活用したデータ移行を行うことを必須とする旨を仕様書に記載することとし、多額のデータ移行費を原因とするベンダーロックインを回避し、最適な製品の選定、システムコストの削減を実現する。

＜KPI＞

中間標準レイアウト仕様の調達仕様書への記載率（調達仕様書に記載

した業務数／中間標準レイアウト仕様で定義されている業務数（現在

の業務数23））

中間標準レイアウト仕様によるデータ移行の実施率（データ移行を行

う際中間標準レイアウト仕様を活用した業務数／中間標準レイアウト

仕様で定義されている業務数（現在の業務数23））

＜スケジュール＞

システム更改時に順次、中間標準レイアウトを用いたデータ移行につ

いて調達仕様書に記載するとともに、同仕様を用いたデータ移行を実

施する。

【対応する国の施策】

・中間標準レイアウトの普及・推進

* + 平成29年度においては「中間標準レイアウト仕様の維持管理に関する検討委員会」にて、中間標準レイアウトの新たな活用方法について検討すると共に、各種セミナー等を通じて地方公共団体に対して周知広報を実施。また、平成30年２月に「地方公共団体の業務システムに係る標準化促進等に関する調査研究会」を立ち上げ、中間標準レイアウトを利用してデータ移行する場合のデータ移行費の削減効果等について検討中。なお、当該効果は２度目のシステム更改時に発現することから、地方公共団体のシステム調達サイクルを踏まえ、継続的な検討が必要。
	+ 引き続き各種セミナー等を通じて地方公共団体に対して周知広報し、新たな活用方法について検討するとともに、同研究会を通じ、将来的なデータ移行費の削減効果について検討を推進。
	+ 今後、データ移行費の削減効果や新たな活用方法の検討結果を踏まえ、地方公共団体における中間標準レイアウトの利用率を向上。

【市町村の施策（記載例）】

○IoTを活用した鳥獣被害対策

**農林水産**

〇〇市では、近年シカやイノシシの増加が続いており、それにともなう農作物への被害も増加する傾向にある。また、シカによる樹皮等への食害及びそれによる森林の立ち枯れも懸念されており、早期の対策が必要な状況である。

これまで本市では電気柵の設置等の取組は進めてきているが、新たな取組として、地元農家や猟友会と協力し、耕作地や山間部に獣センサー等を設置しサイレン音やフラッシュ光を活用した対策を講じるほか、センサー情報は地元農家や猟友会へメールで自動的に共有される仕組みも構築する。これにより、農作物への鳥獣被害を削減するとともに、鳥獣管理の適正化に寄与し、将来的な被害の拡大抑制に繋げる。

＜KPI＞

センサー類の設置個所数

農作物への鳥獣被害の発生割合

＜スケジュール＞

平成〇年までにセンサー類の設置個所数〇箇所を達成

平成〇年までに市内での鳥獣被害発生割合を〇％削減

【対応する事例集の施策】

・「センサーネットワークによる鳥獣被害対策（塩尻市）」（事例集5-13）

【市町村の施策（記載例）】

○ICTを活用した次世代水産業の推進

**農林水産**

〇〇市では、水産養殖業が盛んで、市の産業の大きな一角を占めている。養殖業においては、水温や塩分濃度等の海洋環境に加えて、赤潮の発生状況を早期に把握することにより、赤潮被害の未然防止が事業継続に重要な要素となるが、観測網の整備やデータの電子化が進んでいない状況もあり、情報の迅速な発信や、過去に蓄積されたデータの活用等に課題を抱えている状況であった。

上記の課題を解消するため、水温、塩分濃度及び赤潮の発生状況等の水域情報を漁業者へ電子的に配信するシステムを構築し、赤潮被害の未然防止を図るとともに、蓄積されたデータの解析により、赤潮や魚病等の発生傾向を関係者へ提供することで、漁業被害の抑制と地域経済の活性化に寄与する。

＜KPI＞

水域情報等提供システムの構築

年間漁業被害額の抑制

＜スケジュール＞

平成〇年までに水域情報提供システムを構築

平成〇年までに年間漁業被害額を〇円まで抑制

【対応する事例集の施策】

・「ICT活用による次世代型水産業の確立と普及促進（愛南町）」（事例集5-18）

【市町村の施策（記載例）】

○ゲリラ豪雨に対するIoTを活用した取組

**インフラ・防災・減災等**

〇〇市では、台風や大雨時の内水氾濫対策のため、雨水貯留施設等の整備を進めてきたが、近年は下水道設備の運用想定を大幅に上回るゲリラ豪雨の多発により、内水氾濫に対する新たな対策の検討が急務となっている。

上記に対応するため、地図情報と下水道の水位情報を組み合わせた新たな監視システムを構築するとともに、データ解析による効果的な避難計画の策定や迅速な避難指示による被害の未然防止に寄与する。

＜KPI＞

新たな監視システムの構築

収集データに基づく新たな避難計画等の策定

＜スケジュール＞

平成〇年までに新たな監視システムを構築

平成〇年までに収集データに基づく新たな避難計画等を策定

【対応する事例集の施策】

・「ゲリラ豪雨による内水氾濫に対するIoTを活用した取組（郡山市）」（事例集5-21）

【市町村の施策（記載例）】

○救急搬送時における医療機関の受け入れ状況の見える化

**健康・医療・介護**

〇〇市では、救急搬送時に受け入れ先の医療機関について、隊員が電話連絡で探すという業務フローがあるが、救急搬送の件数の増加もあって、簡単には受け入れ先が見つからない状況も発生してきている。救急搬送時における被搬送者の生存率は治療開始までの時間に依存しており、医療機関の決定までの時間短縮は急務となっている。

上記の課題を解決するため、市内の医療機関と連携しWebを通じた救急搬送時の各医療機関の受け入れ状況の見える化を行う。また、救急車にタブレット端末と通信環境を用意し、隊員が車内から受け入れ状況を確認し、その判断による搬送先の決定を行うことで、治療開始までの時間短縮を図り、これにより被搬送者の生存率向上に寄与する。

＜KPI＞

Webシステムの開発及び救急車へのタブレット端末の設置

被搬送者の治療開始までの平均時間

＜スケジュール＞

平成〇年までにWebシステムの開発及び全救急車へのタブレット端末

の設置を完了

平成〇年までに被搬送者の治療開始までの平均時間〇分を達成

【対応する事例集の施策】

・「生命を繋ぐモバイルコンピューティング活用「99さがネット」（佐賀県）」（事例集5-7）

**等々**

###### その他（パーソナルデータの利活用の環境整備に係る取組等）

【市町村の施策（記載例）】

◎医療分野の研究開発に資するための

**健康・医療・介護**

匿名加工医療情報の積極的な活用

○○市では、一人当たりの医療費が、全国平均よりも高い。特に、循環器系疾患が目立つ。このような地域特性を踏まえつつ、健康寿命延伸ならびにそれを支える研究開発促進・新産業創出は本市としても喫緊の課題。

健康寿命の延伸、健康長寿社会の実現に向け、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（平成29年法律第28号（略称：次世代医療基盤法））に基づき、匿名加工された医療情報の積極的な利活用を行う。こうした匿名加工された医療情報の利活用については医療情報の収集が前提となることから、利活用のニーズを踏まえた認定事業者の求めを踏まえ、本市が保有する医療情報（健診情報を含む）の認定事業者への提供について積極的に対応する。

＜KPI＞

本市が保有する医療情報（健診情報を含む）のうち、

認定事業者へ提供したものの割合

＜スケジュール＞

平成○年度までに取組方針策定

平成○年度までに、市が保有する医療情報（健診情報を含む）

のうち、認定事業者へ提供したものの割合○を達成

【対応する国の施策】

・匿名加工医療情報の利活用の推進

* + 平成30年５月に施行した医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（平成29年法律第28号。以下「次世代医療基盤法」という。）に基づき、国民の理解の増進をはじめ、産学官による匿名加工医療情報の医療分野の研究開発への利活用を推進する措置を着実に実施。
	+ 平成32年度からのデータ利活用基盤本格稼働に向け、次世代医療基盤法に基づく認定事業者を通して、匿名加工医療情報の利活用により、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を推進。

【市町村の施策（記載例）】

◎非識別加工情報の提供の仕組みの導入

**電子行政**

○○市の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用を積極的に推進することにより、活力ある経済社会及び豊かな住民生活の実現を図るため、個人の権利利益の保護及び行政の事務の適正かつ円滑な運営に支障を生じないことを前提として、「個人情報保護条例の見直し等について（通知）」（平成29年５月19日付け総行情第33号）を踏まえ、○○市において非識別加工情報の作成・提供の仕組みの導入を推進する。

＜KPI＞

非識別加工情報の作成・提供の仕組みの構築

＜スケジュール＞

平成○年までに非識別加工情報の作成・提供の仕組みを構築

【対応する国の施策】

・地域におけるデータ利活用の環境整備

* + 地方公共団体が保有するデータについては、個人情報の保護を図りつつ、適正かつ効果的な活用を積極的に推進することが必要。
	+ このため、地方公共団体が保有する個人情報に関する非識別加工情報の仕組みに関する相談対応や情報提供を行うとともに、非識別加工情報の活用事例を整理する等、地方の非識別加工情報に係る取組を支援。
	+ これにより、個人情報の活用による活力ある経済社会及び豊かな住民生活を実現。

【市町村の施策（記載例）】

◎IoTを活用した○○地域観光の推進

**観光**

IoTを活用し、観光施設の稼働状況や観光客の周遊状況などのビッグデータを収集・分析して、その結果を反映した観光情報を提供するなど新しい観光情報システムを導入し、地域経済の活性化を図る。

なお、防災や医療等の分野においてもIoTを活用した同様の取組を推進する

＜KPI＞

新たな観光情報提供システムに対応したルール（条例、ガイドライン

等）を整備

＜スケジュール＞

平成○年までに新たな観光情報システムに対応したルール（条例、ガ

イドライン等）を整備

平成○年までに新たな観光情報システムを導入

【対応する国の施策】

・IoTサービスの地域実証に基づくルール整備等を通じたデータ利活用の促進（IoTサ

ービス創出支援事業）

* + IoTを活用した新たなソリューションが生み出される中、その前提となるデータ収集とその利活用を図ろうとした場合、従来の規制がその妨げとなったり、逆にルールが存在しないために利用者の安全性などが確保されない可能性が存在。
	+ 「IoTサービス創出支援事業」（実証事業）を通じてデータ利活用の促進等に必要なルールを平成32年度までに20件明確化。
	+ これにより、IoTサービスの創出・展開を通じて国民生活の利便向上や企業活動の効率化・付加価値向上等につながるとともに、分野・地域をまたがるデータ利活用の仕組み（エコシステム）が整備されることなどを期待。

【市町村の施策（記載例）】

◎官民データ活用施策の推進に向けた職員の研修・育成

**電子行政**

○○市における官民データを活用した施策の推進のために必要な人材を確保するため、データ活用のノウハウやサイバーセキュリティ対策などについて、国の支援メニューも活用しつつ、職員の研修・育成を積極的に推進する。

＜KPI＞

研修履修人数

＜スケジュール＞

平成○年までに○○について研修（プログラムの利用）を開始

【対応する国の施策】

・地域のデータ利活用推進のための地域人材の育成

* + 平成30年１月29日に全国の地域情報化アドバイザーが一堂に会した全体会議を実施したところ、引き続き、地域IoTの実装を進める地域への専門家・有識者の派遣を実施する必要があるという意見が寄せられたことから、平成30年度においても地域情報化アドバイザーの派遣を実施（平成29年度の派遣申請は平成30年１月17日に受付を終了し、同年３月９日までに200団体へ派遣を行った）。
	+ 平成30年度については、５月中を目途に地域情報化アドバイザーの委嘱を行うとともに、６月中に派遣申請の受付を開始し、平成31年１月頃まで順次派遣を実施する予定。
	+ 地域情報化アドバイザー派遣事業により、地域課題を解決・改善。

・セキュリティ人材の育成

* + 「ナショナルサイバートレーニングセンターの構築」事業における、実践的なサイバー防御演習（CYDER）では、3,009名が受講、サイバーコロッセオでは、74名が受講、SecHack365では、39名の修了生を輩出。
	+ 平成30年度から、CYDERでは、重要インフラ事業者に特化したコースを新設するなど演習内容の充実、サイバーコロッセオでは、演習シナリオの多様化など演習内容の充実、SecHack365では、三つのコースを用意するなど事業内容の充実を図る。
	+ これにより、引き続きセキュリティ人材の育成を推進。

【市町村の施策（記載例）】

◎CIO等における外部人材を含むICT人材の積極登用

**電子行政**

○○市では、官民データを活用した各種施策に取り組んでいるが、その推進に当たっては、CIO（本市副市長）を長としたとした情報化推進会議を各種情報化推進のための意思決定機関として設けている。

現在CIOを補佐するため、CIO補佐官を外部から招いているが、即応性やセキュリティ水準のさらなる向上のため、市の施策に精通した人材のCIO補佐官への起用も必要となってきていることから、専門家の派遣による各種研修等育成プログラムを経た職員を、新たなCIO補佐官として登用し、官民データの活用に当たっての更なる体制強化を図る。

また、将来的にはCIOへの外部人材や育成した職員の登用等、官民データの推進体制の更なる強化のために必要な措置の検討を進める。

＜KPI＞

専門家・有識者を活用した研修等育成プログラムの実施

CIO、CIO補佐官等の設置

＜スケジュール＞

平成○年までに専門家・有識者による研修等実施回数年〇回を達成

平成○年までにCIO補佐官の内部からの登用

平成〇年までにCIO、CIO補佐官に関する登用方針の検討

【対応する国の施策】

・セキュリティ人材の育成

* + 「ナショナルサイバートレーニングセンターの構築」事業における、実践的なサイバー防御演習（CYDER）では、3,009名が受講、サイバーコロッセオでは、74名が受講、SecHack365では、39名の修了生を輩出。
	+ 平成30年度から、CYDERでは、重要インフラ事業者に特化したコースを新設するなど演習内容の充実、サイバーコロッセオでは、演習シナリオの多様化など演習内容の充実、SecHack365では、三つのコースを用意するなど事業内容の充実を図る。これにより、引き続きセキュリティ人材の育成を推進。

【市町村の施策（記載例）】

◎シェアリングエコノミーサービスを活用した地域課題解決

**その他**

○〇市では、雇用の場が少ないなどの理由により、人口流出に歯止めがかからない状況にある。こうした課題に対応するために、庁内に（CSO（Chief Sharing Officer）をトップとする）シェアリングエコノミー担当部門を設け、地域住民を対象にしたクラウドワーカーの育成を行い、雇用の機会の創出や住民所得の増大を図る。

また、地域おこし協力隊などの外部人材の巻き込みを図りつつ、シェアリングエコノミーを活用し、地域の特色豊かな体験型観光の提供や、遊休化している公共施設をユニークベニューとして利用させるなど、観光・交流人口の増加を図る。

＜KPI＞

育成したクラウドワーカーの人数

インターネット上の体験型観光情報サイトやスペース情報サイトに掲

載されたコンテンツ数

＜スケジュール＞

平成○年までにクラウドワーカー〇人を育成

平成〇年までに体験型観光コンテンツ〇件を創出

平成○年までに遊休化した公共施設の活用事例を○例創出

【対応する国の施策】

・シェアリングエコノミーサービスの普及

* + 平成30年３月、シェアリングエコノミーを活用して地域課題の解決や地域経済の活性化を図る37の事例を取りまとめ、「シェア・ニッポン100」として公表。平成32年度中にこうした事例を100団体で実現することを見据え、更なる事例の創出や機運の醸成が必要。
	+ このような取組を行う地方公共団体等に対し、シェアリングエコノミー伝道師の派遣や、シェアリングエコノミー活用推進事業などによる支援を行うことを通じ、平成30年度中に活用例の数を倍増させ、「シェア・ニッポン100」の充実を図る。また、創出された事例の横展開を図るとともに、利用促進に向けた機運醸成を加速するため官民連携による推進体制を構築する。
	+ 以上のような取組を通じ、地域の既存のリソースの有効活用等による地域活性化、行政・公共サービスを補完するサービスの提供、地域における共助の仕組みの充実を進展させ、地域の諸課題の効率的かつ効果的な解決を図る。

**等々**

## セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保

（記載例）

○○市官民データ活用推進計画の実施に当たっては、「サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）」、「サイバーセキュリティ戦略（平成27年９月４日閣議決定）」、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」、「○○市情報セキュリティ基準」に基づく適切な情報システムの運用体制を確保するほか、「個人情報の保護に関する法律[[7]](#footnote-7)」及び「○○市個人情報保護条例」に基づく適切なデータの公開、運用を図ることとし、データ活用に係る地域住民の不安の払拭に努めることとする。

＜解説＞

本項は、セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項を記述することを想定しております。これらに関する市町村の取組を勘案し、適宜記述いただければと思います。

地方公共団体は、法令に基づき、住民の個人情報や企業の経営情報等の重要情報を多数保有するだけでなく、他に代替することができない行政サービスを提供していることから、住民生活や地域の社会経済活動を保護するため、地方公共団体は、情報セキュリティ対策を講じて、その保有する情報を守り、業務を継続することが必要となります。

このため、全ての地方公共団体において、情報セキュリティ対策の実効性を高めるとともに対策レベルを一層強化していくことが必要となります。また、情報セキュリティに関する障害・事故及びシステム上の欠陥（以下、「情報セキュリティインシデント」という。）の未然防止のみならず、情報セキュリティインシデントが発生した場合の拡大防止・迅速な復旧や再発防止の対策を講じていくことが必要となります。

なお、情報セキュリティ対策の推進に当たっては、平成30年に政府の統一基準が改定され、また、マイナンバー制度における情報連携やセキュリティ対策を推進したこと等、新しい要件を反映させるため、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを改定する予定です。従いまして、改定されたガイドラインに基づき、各地方公共団体におかれましては、情報セキュリティポリシーを改定していただき、情報セキュリティポリシーに基づいた適切な対応をしていただければと思います。

1. 第2条　この法律において「官民データ」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第13条第2項において同じ。）に記録された情報（国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、または公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。）であって、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第26条第1項において同じ。）若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるものをいう。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 本雛型の各項における記載例で使用している計画名については、適宜各市町村における名称に読み替えてください。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 記載例として他の計画との関係を明示する必要性から、「下位計画」という記載を行っています。官民データ活用推進計画を他の計画の下位計画とすることは必須ではありません。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 国の官民データ活用推進基本計画策定時の８つの重点分野に基づく分類を参考情報として付与したものです。計画の策定に当たっては、任意の分類を設定することも可能です [↑](#footnote-ref-4)
5. 【市町村の施策（記載例）】に対応する国の施策を分かりやすく示すために参考に併記した項目ですので、官民データ活用推進計画に、必ずしも併記する必要はありません。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 事例集の施策を基に記載例を作成しておりますが、記載例の内容が事例集に挙げた地方公共団体の現状や取組等を示している訳ではありません。あくまで、記載例に類似する取組という位置付けとなっております。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 個人情報の保護に関する法律では、地方公共団体の保有する個人情報はその保護の対象とはなりませんが、地方公共団体は本法律の趣旨にのっとり、その区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定・実施する責務を有するとされています。 [↑](#footnote-ref-7)